Администрация городского округа муниципального образования

«город Саянск»

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От\_\_***24.12.2019***\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_***110-37-1440-19***\_\_\_\_\_\_\_

 г.Саянск

О внесении изменений муниципальную программу «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск» на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 30.09.2019 № 110-37-1102-19

В целях приведения муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск» в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской Федерации, руководствуясь пунктом 3.4 раздела 3 Порядка разработки муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности указанных программ муниципального образования «город Саянск», утвержденного постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.07.2018 № 110-37-767-18, статьями 4, 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в муниципальную программу «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск» на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 30.09.2019 № 110-37-1102-19 (в редакции от 30.09.2019 № 110-37-1102-19), опубликованное в газете «Саянские зори», выпуск от 03.10.2019 № 39 (4055) (вкладыш официальной информации стр.13-16), следующие изменения:

1.1. Пункт 8 раздела 1. «Паспорт муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8. | Объем и источники финансирования муниципальной программы | 1. Объем финансирования муниципальной программы составляет 1261677,5 тыс.рублей, в том числе по годам:2020 год – 156996,7 тыс.рублей;2021 год – 195392,3 тыс. рублей;2022 год – 179690,0 тыс. рублей;2023 год – 243109,0 тыс. рублей;2024 год – 235536,0 тыс. рублей;2025 год – 250953,5 тыс. рублей.2. По источникам финансирования:- за счет средств местного бюджета составляет 146229,6 тыс. рублей, в том числе:2020 год – 24714,8 тыс.рублей;2021 год – 21493,1 тыс. рублей;2022 год – 19765,9 тыс. рублей;2023 год – 26741,9 тыс. рублей;2024 год – 25909,0 тыс. рублей;2025 год – 27604,9 тыс. рублей.- за счет областного бюджета, составляет 1115447,9 тыс.рублей, в том числе:2020 год – 132281,9 тыс.рублей;2021 год – 173899,2 тыс. рублей;2022 год – 159924,1 тыс. рублей;2023 год – 216367,1 тыс. рублей;2024 год – 209627,0 тыс. рублей;2025 год – 223348,6 тыс. рублей. |

1.2. Таблицу раздела 4 «Объем и источники финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| За весьпериодреализациимуниципальнойпрограммы | В том числе по годам |
| 2020 год | 2021год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск» на 2020-2025 годы» |
| Всего, в том числе:  | 1261677,5 | 156996,7 | 195392,3 | 179690,0 | 243109,0 | 235536,0 | 250953,5 |
| местный бюджет  | 146229,6 | 24714,8 | 21493,1 | 19765,9 | 26741,9 | 25909,0 | 27604,9 |
| областной бюджет  | 1115447,9 | 132281,9 | 173899,2 | 159924,1 | 216367,1 | 209627,0 | 223348,6 |

1.3. Раздел 6. «Система мероприятий муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

**«6. Система мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование основныхмероприятий | Ответственныйисполнитель исоисполнители | Периодреализации | Источникифинансирования | Объемфинансированиявсего,тыс. руб. | В том числе по годам | Связь споказателямирезультативностиподпрограммы |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача 1. Строительство и капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения |
| 1.1. | Капитальный ремонт водовода по ул. Бабаева от проспекта Ленинградского до проспекта Мира | Комитет по архитектуре и градостроительству  | 2020 | Местный бюджетОбластной бюджет | 927,57504,6 | 927,57504,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2. | Строительство сетей водопровода и электроснабжения индивидуальной жилой застройки микрорайона 6Б г.Саянска | Комитет по архитектуре и градостроительству  | 2020 | Местный бюджетОбластной бюджет | 4501,636422,3 | 4501,636422,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.3. | Капитальный ремонт водовода по улице Советской в городе Саянске | Комитет по архитектуре и градостроительству  | 2020 | Местный бюджетОбластной бюджет | 819,96633,7 | 819,96633,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.4. | Капитальный ремонт участка Выноса водовода Ду 2х500мм по коммуникационному мосту через реку Ока, в районе садоводства Мостовик города Саянска | Комитет по архитектуре и градостроительству  | 2020 | Местный бюджетОбластной бюджет | 3927,631777,7 | 3927,631777,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.5. | Строительство сетей водопровода и электроснабжения индивидуальной жилой застройки микрорайона Таежный муниципального образования «город Саянск» | Комитет по архитектуре и градостроительству  | 2020 | Местный бюджетОбластной бюджет | 6172,849943,6 | 6172,849943,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.6 | Строительство участка напорного канализационного коллектора от главной канализационной насосной станции до реки Ока с выводом из эксплуатации ветхого участка | Комитет по архитектуре и градостроительству  | 2021 | Местный бюджетОбластной бюджет | 14217,5115032,5 | 0,0 | 14217,5115032,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.7 | Строительство нового участка магистрального водовода по мостовому переходу через р.Ока  | Комитет по архитектуре и градостроительству  | 2021 | Местный бюджетОбластной бюджет | 1276,010324,0 | 0,0 | 1276,010324,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.8 | Капительный ремонт участка канализационногоколлектора в г.Саянске (Северный) от ул.Комсомольской до ул. Западная с выводом из эксплуатации ветхого участка | Комитет по архитектуре и градостроительству  | 2021 | Местный бюджетОбластной бюджет | 4001,032371,9 | 0,0 | 4001,032371,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.9 | Капитальный ремонт напорного канализационногоКоллектора в г.Саянске от КНС промкомзоны по ул.35,ул.16 и проспекту Ленинградский | Комитет по архитектуре и градостроительству  | 2021 | Местный бюджетОбластной бюджет | 1177,59526,9 | 0,0 | 1177,59526,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.10 | Капитальный ремонт участков уличных сетей водопровода индивидуальной жилой застройки в мкр. Южный | Комитет по архитектуре и градостроительству  | 2021 | Местный бюджетОбластной бюджет | 821,16643,9 | 0,0 | 821,16643,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.11 | Капитальный ремонт насосной станции узла V подъема в городе Саянске | Комитет по архитектуре и градостроительству  | 2022 | Местный бюджетОбластной бюджет | 1276,010324,0 | 0,0 | 0,0 | 1276,010324,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.12 | Выполнение работ по разработке, сопровождению, проведению в экспертной организации государственной экспертизы и получению положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, инженерных изысканий, достоверности сметной стоимости на строительства: «Участка напорного канализационный коллектор от главной канализационной насосной станции до реки Ока» | Администрация городского округа | 2020 | Местный бюджет | 8365,4 | 8365,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.13 | Капитальный ремонт магистрального водовода на г.Саянск от села Буринские дачи до г.Саянска | Комитет по архитектуре и градостроительству  | 2022 | Местный бюджетОбластной бюджет | 13310,0107690,0 | 0,0 | 0,0 | 13310,0107690,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.14 | Капитальный ремонт магистрального водовода на г.Саянск от узла IV подъема на участке от ВК-20 до ВК-20А | Комитет по архитектуре и градостроительству  | 2022 | Местный бюджетОбластной бюджет | 4371,435368,6 | 0,0 | 0,0 | 4371,435368,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.15 | Капитальный ремонт Канализационной насосной станции КНС-123 | Комитет по архитектуре и градостроительству  | 2022 | Местный бюджетОбластной бюджет | 808,56541,5 | 0,0 | 0,0 | 808,56541,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.16 | Капитальный ремонт магистрального водовода на г.Саянск от насосной станции IV подъёма до ВК-20 | Комитет по архитектуре и градостроительству  | 2023 | Местный бюджетОбластной бюджет | 6941,056159,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6941,056159,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.17 | Строительство нового участка напорного канализационного коллектора от главной канализационной насосной станции до реки Ока с выводом из эксплуатации ветхого участка, второй этап работ | Комитет по архитектуре и градостроительству  | 2023 | Местный бюджетОбластной бюджет | 7714,762419,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7714,762419,3 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.18 | Капитальный ремонт магистрального водовода от насосной станции IV подъёма до ВК-27 (трубопровод на Н-ЗТЭЦ) | Комитет по архитектуре и градостроительству  | 2023 | Местный бюджетОбластной бюджет | 5926,247948,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5926,247948,8 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.19 | Капитальный ремонт магистрального водовода от насосной станции IV подъёма до ВК-17 (трубопровод на Н-ЗТЭЦ) | Комитет по архитектуре и градостроительству  | 2023 | Местный бюджетОбластной бюджет | 6160,049840,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6160,049840,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.20 | Строительство нового участка главного самотечного коллектора по ул. Западная от фасадной а/д на въезде в Саянск до с/п Кедр | Комитет по архитектуре и градостроительству  | 2024 | Местный бюджетОбластной бюджет | 3716,530069,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3716,530069,5 | 0,0 |  |
| 1.21 | Капитальный ремонт магистрального водовода от насосной станции IV подъёма до ВК-16 (трубопровод на ОАО «Саянскхимпласт») | Комитет по архитектуре и градостроительству  | 2024 | Местный бюджетОбластной бюджет | 5912,547837,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5912,547837,5 | 0,0 |  |
| 1.22 | Капитальный ремонт магистрального водовода от насосной станции III подъёма до насосной станции IV подъёма (правый водовод) | Комитет по архитектуре и градостроительству  | 2024 | Местный бюджетОбластной бюджет | 16280,0131720 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16280,0131720 | 0,0 |  |
| 1.23 | Капитальный ремонт магистрального водовода от насосной станции III подъёма до насосной станции IV подъёма (левый водовод) | Комитет по архитектуре и градостроительству  | 2025 | Местный бюджетОбластной бюджет | 16280,0131720,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16280,0131720,0 |  |
| 1.24 | Строительство нового участка главного самотечного коллектора по ул.Западная от с/п Кедр до ГНС | Комитет по архитектуре и градостроительству  | 2025 | Местный бюджетОбластной бюджет | 5813,947040,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5813,947040,1 |  |
| 1.25 | Капитальный ремонт водовода по проспекту Мира на участке от ул. Комсомольская до ул.Бабаева  | Комитет по архитектуре и градостроительству  | 2025 | Местный бюджетОбластной бюджет | 2434,019693,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2434,019693,0 |  |
| 1.26 | Капитальный ремонт водовода по ул. Комсомольской на участке от проспекта Ленинградский до проспекта Мира  | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска | 2025 | Местный бюджетОбластной бюджет | 1653,913381,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1653,913381,3 |  |
| 1.27 | Капитальный ремонт водовода по западной границе мкр. Октябрьский на участке от ул.Таежная до ж/д 28  | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска | 2025 | Местный бюджетОбластной бюджет | 1423,111514,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1423,111514,2 |  |
| Итого по программе, в том числе:  |  | 1261677,5 | 156996,7 | 195392,3 | 179690,0 | 243109,0 | 235536,0 | 250953,5 |  |
| местный бюджет  |  | 146229,6 | 24714,8 | 21493,1 | 19765,9 | 26741,9 | 25909,0 | 27604,9 |  |
| областной бюджет  |  | 1115447,9 | 132281,9 | 173899,2 | 159924,1 | 216367,1 | 209627,0 | 223348,6 |  |

2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации городского округа муниципального образования «город Саянск» ([http://sayansk-pravo.ru),](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%5CDownloads%5C_%E6%A0%81%E7%90%80%E7%90%80%E7%80%80%E3%A8%80%E2%BC%80%E2%BC%80%E7%8C%80%E6%84%80%E7%A4%80%E6%84%80%E6%B8%80%E7%8C%80%E6%AC%80%E2%B4%80%E7%80%80%E7%88%80%E6%84%80%E7%98%80%E6%BC%80%E2%B8%80%E7%88%80%E7%94%80%E2%A4%80%E2%B0%80) в газете «Саянские зори» и разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее дня его официального опубликования.

Мэр городского округа муниципального

образования «город Саянск» О.В. Боровский

Исп. Малинова М.А.

 тел. 52421