Администрация городского округа муниципального образования

«город Саянск»

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 г.Саянск

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие архитектуры и градостроительства муниципального образования «город Саянск» на 2020 – 2026 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 30.09.2019 № 110-37-1101-19

В целях приведения муниципальной программы «Развитие архитектуры и градостроительства муниципального образования «город Саянск» на 2020 – 2026 годы» в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской Федерации, руководствуясь пунктом 3.4 раздела 3 Порядка разработки муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности указанных программ муниципального образования «город Саянск», утвержденного постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.07.2018 № 110-37-767-18, статьями 4, 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие архитектуры и градостроительства муниципального образования «город Саянск» на 2020 – 2026 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 30.09.2019 № 110-37-1101-19 (в редакции от 22.05.2020 № 110-37-485-20, от 05.08.2020 № 110-37-739-20, от 01.12.2020 № 110-37-1158-20, от 28.12.2020 № 110-37-1281-20, от 01.06.2021 № 110-37-649-21, от 27.12.2021 № 110-37-1510-21, от 18.04.2022 № 110-37-483-22, от 06.06.2022 №110-37-658-22, от 30.12.2022 № 110-37-1540-22, от 26.05.2023 №110-37-648-23 от 24.10.2023 № 110-37-1266-23), опубликованную в газете «Саянские зори», выпуск от 03.10.2019 № 39 (4055) (вкладыш официальной информации стр.12-14), выпуск от 28.05.2020 № 21 (4088) (вкладыш официальной информации стр.3,4), выпуск от 20.08.2020 № 33 (4100) (вкладыш официальной информации стр.2), выпуск от 27.08.2020 № 34 (4101) (вкладыш официальной информации стр.1), выпуск от 03.12.2020 № 48 (4115) (вкладыш официальной информации стр.2-4), выпуск от 31.12.2020 № 52 (4119) (вкладыш официальной информации стр.18-19), выпуск от 10.06.2021 № 22 (4141) (вкладыш официальной информации стр.2-4), выпуск от 30.12.2021 № 51 (4170) (вкладыш официальной информации стр.14-15), выпуск от 21.04.2022 № 15 (4185) (вкладыш официальной информации стр.6), выпуск от 28.04.2022 № 16 (4186) (вкладыш официальной информации стр.1-2), выпуск от 09.06.2022 № 22 (4192) (вкладыш официальной информации стр.2-4), выпуск от 19.01.2023 № 2 (4223) (вкладыш официальной информации стр.1-2), выпуск от 01.06.2023 № 21 (4242) (вкладыш официальной информации стр.9-11), выпуск от 26.10.2023 № 242 (4263) (вкладыш официальной информации стр.4-6),следующие изменения:

1.1. Пункт 9 раздела 1. «Паспорт муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9. | Объем и источники финансирования муниципальной программы | 1. Объем финансирования муниципальной программы составляет 1 176 716,5 тыс. руб., в том числе по годам:2020 – 61 244,2 тыс. руб.;2021 – 43 417,5 тыс. руб.;2022 – 43 936,5 тыс. руб.;2023 – 51 758,6 тыс. руб.;2024 – 52 440,2 тыс. руб.;2025 – 378 128,0 тыс. руб.;2026 - 545 791,5 тыс. руб. 2. По источникам финансирования:- за счет бюджета городского округа муниципального образования «город Саянск» – 339 325,4 тыс. руб., в том числе по годам:2020 – 29 826,2 тыс. руб.;2021 – 32 021,5 тыс. руб.;2022 – 33 599,3 тыс. руб.;2023 – 41 508,9 тыс. руб.;2024 – 38 877,5 тыс. руб.;2025 – 64 642,9 тыс.руб.;2026 - 98 849,1 тыс. руб. - за счет областного бюджета – 836 712,6 тыс. руб., в том числе по годам:2020 – 31 418,0 тыс. руб.;2021 – 11 396,0 тыс. руб.;2022 – 10 337,2 тыс. руб.;2023 – 10 000,2 тыс. руб.;2024 – 13 133,7 тыс. руб.;2025 – 313 485,1 тыс.руб.;2026 – 446 942,4 тыс. руб.- за счет федерального бюджета – 0,0 тыс.руб., руб., в том числе по годам:2020 – 0,0 тыс. руб.;2021 – 0,0 тыс. руб.;2022 – 0,0 тыс. руб.;2023 – 0,0 тыс. руб.;2024 – 0,0 тыс. руб.;2025 – 0,0 тыс.руб.;2026 – 0,0 тыс. руб.- за счет инициативных платежей – 678,5 тыс.руб., руб., в том числе по годам:2020 – 0,0 тыс. руб.;2021 – 0,0 тыс. руб.;2022 – 0,0 тыс. руб.;2023 –249,5 тыс. руб.;2024 – 429,0 тыс. руб.;2025 – 0,0 тыс.руб.;2026 – 0,0 тыс. руб. |

1.2. Таблицу раздела 4 «Объем и источники финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| За весьпериодреализациимуниципальнойпрограммы | В том числе по годам |
| 2020 год | 2021год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Муниципальная программа** **«Развитие архитектуры и градостроительства муниципального образования «город Саянск» на 2020-2026 годы»** |
| Всего, в том числе:  | 1176716,5 | 61244,2 | 43417,5 | 43936,5 | 51758,6 | 52440,2 | 378128,0 | 545791,5 |
| местный бюджет  | 339325,4 | 29826,2 | 32021,5 | 33599,3 | 41508,9 | 38877,5 | 64642,9 | 98849,1 |
| областной бюджет  | 836712,6 | 31418,0 | 11396,0 | 10337,2 | 10000,2 | 13133,7 | 313485,1 | 446942,4 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| инициативные платежи | 678,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 249,5 | 429,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комитет по архитектуре и градостроительству  | 350142,3 | 38037,1 | 21968,0 | 22466,5 | 17951,7 | 20294,6 | 21272,6 | 208151,8 |
| местный бюджет  | 113834,5 | 9409,1 | 13040,1 | 12129,3 | 13614,4 | 18337,1 | 11505,1 | 35799,4 |
| областной бюджет  | 236307,8 | 28628,0 | 8927,9 | 10337,2 | 4337,3 | 1957,5 | 9767,5 | 172352,4 |
| Администрация городского округа | 30117,9 | 2925,1 | 439,5 | 350,0 | 50,0 | 26253,3 | 50,0 | 50,0 |
| местный бюджет  | 18941,7 | 2925,1 | 439,5 | 350,0 | 50,0 | 15077,1 | 50,0 | 50,0 |
| областной бюджет  | 11176,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11176,2 | 0,0 | 0,0 |
| МУ «СПиОГД» | 796445,7 | 20282,0 | 21010,0 | 21120,0 | 33746,3 | 5463,3 | 356805,4 | 337589,7 |
| местный бюджет  | 206547,8 | 17492,0 | 18541,9 | 21120,0 | 27843,1 | 5463,3 | 53087,8 | 62999,7 |
| областной бюджет  | 589219,4 | 2790,0 | 2468,1 | 0,0 | 5653,7 | 0,0 | 303717,6 | 274590,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| инициативные платежи | 678,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 249,5 | 429,0 | 0,0 | 0,0 |
| МУ «УО СС» | 10,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет  | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет  | 9,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

1.3. Таблицу раздела 5 «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

Показатели результативности муниципальной программы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Базовое значение показателя результативности | Значение показателя результативности по годам реализации муниципальной программы |
| 2018 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г | 2023 г | 2024 г | 2025 г | 2026 г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Приобретение оборудования, строительство и капитальный ремонт объектов, благоустройство территории муниципального образования «город Саянск» | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Количество демонтированных рекламных конструкций | шт. | 51 | 45 | 26 | 17 | 35 | 25 | 20 | 20 |
| 3. | Износ сетей теплоснабжения и оборудования | % | 80 | 78 | 75 | 75 | 83 | 82 | 65 | 67 |
| 4. | Разработка и утверждение проектов планировки территорий муниципального образования «город Саянск» | % | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Обеспечение деятельности Комитета по архитектуре и градостроительству города Саянска | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Обеспечение деятельности МУ «СПиОГД» | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7.  | Разработка документов в сфере градостроительной деятельности: | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

1.4. Раздел 6. «Система мероприятий муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

**«6. Система мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п  | Наименование мероприятий | Ответственныйисполнитель исоисполнители/ участники | Источникифинансирования | Объемфинансированиявсего,тыс. руб. | В том числе по годам | Связь с показателями результативности подпрограммы |
| 2020 г | 2021 г | 2022 г | 2023 г | 2024 г | 2025 г | 2026 г |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Приобретение оборудования, строительство и капитальный ремонт объектов, благоустройство территории муниципального образования «город Саянск» |
| 1.1 | Строительство городского кладбища | Комитет по архитектуре и градостроительству город Саянска | местный бюджет | 814,0 | 407,0 | 407,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 |
| МУ «СПиОГД» | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Строительство сетей водопровода и электроснабжения индивидуальной жилой застройки микрорайона Таёжный муниципального образования «город Саянск» (в части строительства сетей электроснабжения) | Комитет по архитектуре и градостроительству город Саянска | местный бюджет областной бюджет | 2483,020607,6 | 2483,020607,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 |
| 1.3 | Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств местного бюджета | Администрация городского округа  | местный бюджет | 350,0 | 50,0 | 100,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 1 |
| 1.4 | Капитальный ремонт ПНС (частотные преобразователи, трансформатор) в г. Саянске | МУ «СПиОГД» | местный бюджет областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 |
| 1.5 | Капитальный ремонт насосного оборудования ТНС-6 в г. Саянске | Комитет по архитектуре и градостроительству город Саянска | местный бюджет областной бюджет | 1167,07810,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1167,07810,0 | 0,0 | 3 |
| 1.6 | Капитальный ремонт магистральной тепловой сети от Ново-Зиминской ТЭЦ до ПНС на участке от Павильона №5 до ПНС, Ду 500 в двухтрубном исполнении (протяженностью 1927м, без разработки конструктивных решений на опоры) по адресу: Иркутская область г. Саянск  | Комитет по архитектуре и градостроительству город Саянска | местный бюджет областной бюджет | 17888,8119717,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17888,8119717,4 | 3 |
| 1.7 | Капитальный ремонт участка магистральной тепловой сети по проспекту Ленинградский в г.Саянске (от тепловой камеры К-51 до тепловой камеры К-55/1)  | Комитет по архитектуре и градостроительству город Саянска | местный бюджет областной бюджет | 4940,033060,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4940,033060,0 | 3 |
| 1.8 | Реконструкция магистральной тепловой сети по проспекту Ленинградский в г. Саянске (от тепловой камеры К61\* до тепловой камеры К-61) | Комитет по архитектуре и градостроительству город Саянска | местный бюджет областной бюджет | 2340,015660,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2340,015660,0 | 3 |
| 1.9 | Капитальный ремонт насосного оборудования (сетевой насос – 12) тепловой насосной станции – 6 (ТНС – 6) в г. Саянске | Комитет по архитектуре и градостроительству город Саянска | местный бюджет областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 |
| 1.10 | Капитальный ремонт насосного оборудования подкачивающей насосной станции (ПНС), расположенной по адресу: г. Саянск, автодорога Западная, № 2а | Комитет по архитектуре и градостроительству город Саянска | местный бюджет областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 |
| 1.11 | Капитальный ремонт магистральной тепловой сети в г. Саянске (от тепловой камеры К–0 до тепловой камеры К – 6) | Комитет по архитектуре и градостроительству город Саянска | местный бюджет областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 |
| 1.12 | Осуществление технологического присоединения к объектам капитального строительства муниципальной собственности | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска | местный бюджет | 885,2 | 0,0 | 632,3 | 252,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 |
| МУ «СПиОГД» | местный бюджет | 15,2 | 0,0 | 0,0 | 15,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.13 | Изготовление памятного знака, посвященного врачам города Саянска | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска | местный бюджет  | 435,0 | 0,0 | 435,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 |
| 1.14 | Строительство сетей электроснабжения индивидуальной жилой застройки микрорайона 11 муниципального образования «город Саянск». | МУ «СПиОГД» | местный бюджет областной бюджет | 4352,429127,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4352,429127,6 | 0,0 | 1 |
| 1.15 | Приобретение памятного панно, приобретение уличных табличек, макета, схемы движения транспорта, вывески | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска | местный бюджет  | 322,3 | 30,0 | 195,0 | 97,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 |
| 1.16 | Оплата за потребление электрической энергии | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска | местный бюджет  | 1031,4 | 6,5 | 979,6 | 45,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 |
| 1.17 | Выполнение работ по текущему ремонту лестницы у МОУ «Гимназия им. В.А. Надькина» от МКД №34 к МКД №23 мкр. Юбилейный, с устройством пандуса | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска | местный бюджет областной бюджет | 33,0266,8 | 33,0266,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 |
| 1.18 | Приобретение 1 детской игровой площадки (мкр. Юбилейный, 23) (установка собственными силами) | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска | местный бюджет областной бюджет | 27,4221,4 | 27,4221,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 |
| 1.19 | Приобретение 11 спортивных игровых площадок ( Центральный,1; мкр. Ленинградский, 16; мкр. Юбилейный, 20; мкр. Строителей, 14; мкр. Октябрьский, 3; мкр. Октябрьский, 11; мкр. Строителей, 11; мкр. Строителей, 6; мкр. Строителей, 1; мкр. Строителей, 17; мкр. Юбилейный, 27 (установка собственными силами) | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска | местный бюджет областной бюджет | 257,22080,7 | 257,22080,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 |
| 1.20 | Приобретение оборудования для скейт-парка в мкр. Юбилейный | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска | местный бюджет областной бюджет | 207,61679,4 | 207,61679,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 |
| 1.21 | Приобретение 1 качели, 1 песочницы (мкр. Строителей, 6) (установка собственными силами) | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска | местный бюджет областной бюджет | 17,8143,9 | 17,8143,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 |
| 1.22 | Выполнение работ по благоустройству городского кладбища, расположенного по адресу: Зиминский район, 11-й км Черемшанского тракта | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска | местный бюджет областной бюджет | 109,6886,9 | 109,6886,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 |
| 1.23 | Устройство парковки по ул. Школьная у детской библиотеки | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска | местный бюджет областной бюджет | 38,5311,5 | 38,5311,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 |
| 1.24 | Приобретение воркаута с тренажерами (мкр. Юбилейный, 15) (установка собственными силами) | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска | местный бюджет областной бюджет | 33,7272,8 | 33,7272,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 |
| 1.25 | Осуществление лабораторных испытаний | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска | местный бюджет | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 |
| 1.26 | Получение технических условий | Администрация города Саянска | местный бюджет | 83,7 | 13,0 | 70,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 |
| Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска | местный бюджет | 48,7 | 0,0 | 48,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.27 | Приобретение детского игрового комплекса (мкр. Строителей, 1) (установка собственными силами) | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска | местный бюджетобластной бюджет | 27,5222,2 | 0,0 | 27,5222,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 |
| 1.28 | Приобретение детского игрового комплекса для детей от 7 до 13 лет (малые формы) (мкр. Олимпийский, 5) (установка собственными силами) | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска | местный бюджет областной бюджет | 27,3221,3 | 0,0 | 27,3221,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 |
| 1.29 | Выполнение работ по обустройству пешеходного перехода в районе МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7», мкр. Октябрьский | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска | местный бюджет областной бюджет | 124,71008,8 | 0,0 | 124,71008,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 |
| 1.30 | Приобретение 6 спортивных игровых площадок (мкр. Юбилейный, 23; мкр. Юбилейный, 39, 34; мкр. Строителей, 9; мкр. Промбаза, 2; мкр. Строителей, 15; мкр. Центральный, 8) (установка собственными силами) | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска | местный бюджет областной бюджет | 147,51193,1 | 0,0 | 147,51193,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 |
| 1.31 | Приобретение спортивной игровой площадки (тренажеры) (мкр. Ленинградский, 9) (установка собственными силами) | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска | местный бюджет областной бюджет | 17,5 141,9 | 0,0 | 17,5 141,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 |
| 1.32 | Благоустройство сквера «Комсомолец», мкр. Центральный | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска | местный бюджет областной бюджет | 573,14636,7 | 0,0 | 573,14636,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 |
| 1.33 | Приобретение детского комплекса (мкр. Юбилейный, 17) (установка собственными силами) | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска | местный бюджет областной бюджет | 65,7531,8 | 0,0 | 65,7531,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 |
| 1.34 | Выполнение работ по установке столбов для веревочного комплекса в парке «Таежные бульвары», мкр. Юбилейный | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска | местный бюджет областной бюджет | 4,435,4 | 0,0 | 4,435,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 |
| 1.35 | Выполнение работ по текущему ремонту лестницы, ведущей от нежилого здания по адресу: мкр. Юбилейный, 38 к нежилому зданию по адресу: мкр. Юбилейный, 11 и лестницы, расположенной возле нежилого здания по адресу: мкр. Юбилейный, 10, с установкой поручней | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска | местный бюджет областной бюджет | 17,0137,4 | 0,0 | 17,0137,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 |
| 1.36 | Выполнение работ по проектированию и строительству многоквартирного жилого дома по адресу: Иркутская область, г. Саянск, микрорайон Строителей, № 2 | Администрация города Саянска; МУ «СПиОГД» | местный бюджет областной бюджет | 83731,4560356,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1670,011176,2 | 41030,7274590,0 | 41030,7274590,0 | 1 |
| 1.37 | Приобретение 16 спортивных игровых площадок (мкр. Юбилейный, 66Д; мкр. Юбилейный, 67; мкр. Центральный, 11; мкр. Солнечный, 3; мкр. Солнечный, 4; мкр. Солнечный, 9; мкр. Солнечный, 10, 11; мкр. Строителей, 7; мкр. Строителей, 8; мкр. Строителей, 12; мкр. Олимпийский, 9, 10; мкр. Октябрьский, 14, 14А; мкр. Октябрьский, 28; мкр. Мирный, 1; мкр. Лесной; конный дворик) (установка собственными силами) | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска | местный бюджет областной бюджет | 588,54761,3 | 0,0 | 0,0 | 588,54761,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 |
| 1.38 | Благоустройство территории у монумента Петра и Февронии в мкр.Юбилейный | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска | местный бюджет областной бюджет | 276,92241,0 | 0,0 | 0,0 | 276,92241,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 |
| 1.39 | Приобретение вазонов (установка собственными силами) | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска | местный бюджет областной бюджет | 242,01958,0 | 0,0 | 0,0 | 242,01958,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 |
| 1.40 | Выполнение работ по устройству съездов по проспекту Ленинградский в районе многоквартирного дома №5 мкр. Олимпийский | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска | местный бюджет областной бюджет | 1,613,0 | 0,0 | 0,0 | 1,613,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 |
| 1.41 | Выполнение работ по устройству съездов по ул. Школьная в районе многоквартирного дома № 27 мкр. Юбилейный | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска | местный бюджет областной бюджет | 4,033,0 | 0,0 | 0,0 | 4,033,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 |
| 1.42 | Благоустройство сквера у Поклонного Креста по адресу: г. Саянск, юго-восточнее пересечения улицы Таежной и подъезда к г. Саянск | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска | местный бюджет областной бюджет | 133,8623,0 | 0,0 | 0,0 | 133,8623,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 |
| 1.43 | Выполнение работ по текущему ремонту лестницы от многоквартирного дома №31 мкр. Олимпийский до МОУ «Средняя общеобразовательная школа №8» | МУ «СПиОГД» | местный бюджет областной бюджет | 10,872,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,872,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 |
| 1.44 | Приобретение стоек для парковки велосипедов для учреждений культуры и образования | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска | местный бюджет областной бюджет | 21,3142,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,3142,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 |
| 1.45 | Выполнение работ по устройство тротуара от ул. В.И. Ленина до многоквартирного дома №7 мкр. Центральный | МУ «СПиОГД» | местный бюджет областной бюджет | 38,0254,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,0254,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 |
| 1.46 | Выполнение работ по устройство парковки около ОГБУЗ «Саянская городская больница» | МУ «СПиОГД» | местный бюджет областной бюджет | 397,82662,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 397,82662,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 |
| 1.47 | Устройство освещения пешеходной дорожки между МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 35 «Радуга» и МДОУ «Центр развития ребёнка - детский сад № 36 «Улыбка» | МУ «СПиОГД» | местный бюджет областной бюджет | 55,4370,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,4370,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 |
| 1.48 | Благоустройство территории конного дворика, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Саянск, микрорайон 6а, улица П.Ф. Дворовкина, в 200 метрах южнее проспекта Ленинградский | МУ «СПиОГД» | местный бюджет областной бюджет | 56,3376,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,3376,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 |
| 1.49 | Выполнение работ по устройству съездов по улице Д.М. Перова в районе многоквартирного дома №14 мкр. Центральный | МУ «СПиОГД» | местный бюджет областной бюджет | 16,9113,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,9113,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 |
| 1.50 | Приобретение детского игрового оборудования (микрорайон № 11; мкр. Лесной; мкр.Юбилейный, 27) (установка собственными силами) | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска | местный бюджет областной бюджет | 93,3624,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 93,3624,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 |
| 1.51 | Приобретение спортивного оборудования для дворовых территорий (мкр. Солнечный, 6,7; мкр. Октябрьский, 7; мкр. Молодежный, 1,2,3; мкр. Мирный, 7) (установка собственными силами) | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска | местный бюджет областной бюджет | 173,51160,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 173,51160,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 |
| 1.52 | Приобретение 3 качелей (мкр. Юбилейный, 39; мкр. Юбилейный, 63; мкр. Солнечный, 4) (установка собственными силами) | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска | местный бюджет областной бюджет | 18,7125,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,7125,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 |
| 1.53 | Приобретение вазонов (установка собственными силами) | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска | местный бюджет областной бюджет | 270,81812,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 270,81812,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 |
| 1.54 | Приобретение лавочек и урн для уличной дорожной сети (установка собственными силами) | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска | местный бюджет областной бюджет | 22,2148,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,2148,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 |
| 1.55 | Проведение работ по ремонту поворотных лавочек (в количестве 2 шт.) около ЗАГСа | МУ «СПиОГД» | местный бюджет областной бюджет | 20,2134,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,2134,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 |
| 1.56 | Приобретение консолей для размещения на опорах освещения | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска | местный бюджет областной бюджет | 14,697,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,697,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 |
| 1.57 | «Парк «Багульник» 1 этап. Благоустройство системы общественных пространств» | МУ «СПиОГД» | местный бюджет областной бюджетфедеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 |
| 1.58 | «Парк «Багульник» 2 этап. Благоустройство системы общественных пространств» | МУ «СПиОГД» | местный бюджет областной бюджетфедеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 |
| 1.59 | Расходы на выполнение прочих обязательств городского округа | МУ «СПиОГД» | местный бюджет  | 1185,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1185,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 |
| 1.60 | Благоустройство территории по ул. Ленина вдоль индивидуальных жилых домов мкр. Строителей  | МУ «СПиОГД» | областной бюджетинициативные платежи | 1669,6249,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1669,6249,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 |
| 1.61 | Приобретение винтового ската туннеля в парк «Зеленый» в микрорайоне Ленинградский (установка собственными силами) | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска | местный бюджет областной бюджет | 33,7225,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,7225,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 |
| 1.62 | Приобретение строительных материалов для текущего ремонта оборудования скейт-парка по адресу: мкр. Юбилейный, д.15 (проведение текущего ремонта собственными силами) | МУ «УО СС» | местный бюджет областной бюджет | 1,49,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,49,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 |
| 1.63 | Благоустройство придомовой территории жилого дома №5 микрорайона Центральный города Саянска Иркутской области | МУ «СПиОГД» | областной бюджетинициативные платежи | 0,0172,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0172,7 | 0,0 | 0,0 | 1 |
| 1.64 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома 9 мкр. Мирный | МУ «СПиОГД» | областной бюджетинициативные платежи | 0,0256,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0256,2 | 0,0 | 0,0 | 1 |
|  | Итого по задаче 1, в том числе: | 947003,2 | 30205,3 | 12001,6 | 11336,8 | 12729,7 | 13325,2 | 358127,7 | 509276,9 |  |
|  | местный бюджет | 126364,4 | 3734,3 | 3873,0 | 1707,5 | 2480,0 | 1720,0 | 46600,1 | 66249,5 |  |
|  | областной бюджет | 819960,3 | 26471,0 | 8128,6 | 9629,3 | 10000,2 | 11176,2 | 311527,6 | 443027,4 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | инициативные платежи | 678,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 249,5 | 429,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.  | Разработка и утверждение проектов планировки территорий муниципального образования «город Саянск»: |
| 2.1 | Микрорайон Мирный | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска | местный бюджетобластной бюджет | 292,51957,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 292,51957,5 | 0,0 | 0,0 | 4 |
| 2.2 | Микрорайон 9 | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска | местный бюджетобластной бюджет | 292,51957,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 292,51957,5 | 0,0 | 4 |
| 2.3 | Микрорайон 13 | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска | местный бюджетобластной бюджет | 292,51957,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 292,51957,5 | 4 |
| 2.4 | Микрорайон 14  | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска | местный бюджетобластной бюджет | 292,51957,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 292,51957,5 | 4 |
|  | Итого по задаче 2, в том числе: | 9000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2250,0 | 2250,0 | 4500,0 |  |
|  | местный бюджет | 1170,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 292,5 | 292,5 | 585,0 |  |
|  | областной бюджет | 7830,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1957,5 | 1957,5 | 3915,0 |  |
| 3. | Обеспечение деятельности Комитета по архитектуре и градостроительству города Саянска | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска | местный бюджетобластной бюджет | 651392,43064,2 | 5736,32157,0 | 8137,8799,3 | 9056,2107,9 | 12576,30,0 | 9894,60,0 | 9895,60,0 | 9895,60,0 | 5 |
|  | Итого по задаче 3, в том числе: | 68256,6 | 7893,3 | 8937,1 | 9164,1 | 12576,3 | 9894,6 | 9895,6 | 9895,6 |  |
|  | местный бюджет | 65192,4 | 5736,3 | 8137,8 | 9056,2 | 12576,3 | 9894,6 | 9895,6 | 9895,6 |  |
|  | областной бюджет | 3064,2 | 2157,0 | 799,3 | 107,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 4. | Обеспечение деятельности казенного учреждения МУ «СПиОГД» | МУ «СПиОГД» | местный бюджетобластной бюджет | 118338,35258,1 | 17492,02790,0 | 18541,92468,1 | 21104,80,0 | 26062,60,0 | 5463,30,0 | 7704,70,0 | 21969,00,0 | 6 |
|  | Итого по задаче 4, в том числе: | 123596,4 | 20282,0 | 21010,0 | 21104,8 | 26062,6 | 5463,3 | 7704,7 | 21969,0 |  |
|  | местный бюджет | 118338,3 | 17492,0 | 18541,9 | 21104,8 | 26062,6 | 5463,3 | 7704,7 | 21969,0 |  |
|  | областной бюджет | 5258,1 | 2790,0 | 2468,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5. | Разработка документов в сфере градостроительной деятельности: |
| 5.1 | Разработка проекта «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки городского округа муниципального образования «город Саянск» | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска | местный бюджетобластной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 |
| 5.2 | Разработка проекта «Внесение изменений в генеральный план городского округа муниципального образования «город Саянск» | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска | местный бюджет | 4500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4500,0 | 0,0 | 0,0 | 7 |
| 5.3 | Разработка генеральной схемы санитарной очистки территории муниципального образования «город Саянск» | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска | местный бюджетобластной бюджет | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 7 |
| 5.4 | Разработка проекта «Внесение изменений в местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «город Саянск» | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска | местный бюджетобластной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 |
| 5.5 | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации, сопровождению и получению положительного заключения государственной экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости по объекту: «Благоустройство территории парка в микрорайоне Юбилейный»  | Администрация городского округа | Местный бюджет | 2465,0 | 2465,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 |
| 5.6 | Разработка проекта для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска | местный бюджет | 6020,8 | 0,0 | 1200,0 | 1430,8 | 390,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 7 |
| Областной бюджет | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.7 | Проведение негосударственной экспертизы сметной документации, выполненной в отношении семи объектов | Администрация городского округа  | местный бюджет | 180,0 | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 |
| 5.8 | Оказание экспертных услуг сети водопровода Таежный | Администрация городского округа | местный бюджет | 217,1 | 217,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 |
| 5.9 | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации, сопровождению и получению положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий, проверка достоверности определения сметной стоимости по объекту: «Сети электроснабжения индивидуальной жилой застройки микрорайона 11 муниципального образования «город Саянск». | Администрация городского округа | местный бюджет | 5710,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5710,0 | 0,0 | 0,0 | 7 |
| 5.10 | Выполнение работ по разработке проектной документации и результатов инженерных изысканий и проведение государственной экспертизы с получением положительного заключения на строительство «Центр молодежи и современной культуры» в микрорайоне Строителей, город Саянск, Иркутской области» | Администрация городского округа | местный бюджет | 7647,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7647,1 | 0,0 | 0,0 | 7 |
| 5.11 | Выполнение работ по подготовке проектной документации по изменению границ земель, расположенных в лесопарковых зонах Зиминского лесничества (в целях дальнейшего оформления горнолыжной базы – Центр зимних видов спорта) | Администрация городского округа | местныйбюджет | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 |
| 5.12 | Оказание услуг по разработке раздела №12 проектной документации «Обоснование предполагаемой предельной стоимости строительства» и пройти государственную экспертизу технологического и ценового аудита обоснования инвестиций по объекту: «Многоквартирный жилой дом» по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Саянск, микрорайон Строителей, № 2» | Администрация городского округа | местныйбюджет | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 |
| 5.13 | Проведение технологического и ценового аудита обоснования инвестиций объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом» по адресу: Иркутская область, г. Саянск, микрорайон Строителей, № 2» | Администрация городского округа | местныйбюджет | 68,8 | 0,0 | 68,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 |
|  | Итого по задаче 5, в том числе: | 28408,8 | 2862,1 | 1468,8 | 2330,8 | 390,0 | 21357,1 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 27808,8 | 2862,1 | 1468,8 | 1730,8 | 390,0 | 21357,1 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6. | Обеспечение полномочий в сфере рекламы и земельных отношений |
| 6.1 | Демонтаж рекламных конструкций | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска | местный бюджет | 151,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 2 |
| 6.2 | Демонтаж самовольно возведенных объектов | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска | местный бюджет | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  | Итого по задаче 6, в том числе: | 451,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |  |
|  | местный бюджет | 451,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого по муниципальной программе, в том числе: | 1176716,5 | 61244,2 | 43417,5 | 43936,5 | 51758,6 | 52440,2 | 378128,0 | 545791,5 |  |
| местный бюджет: | 339325,4 | 29826,2 | 32021,5 | 33599,3 | 41508,9 | 38877,5 | 64642,9 | 98849,1 |  |
| областной бюджет: | 836712,6 | 31418,0 | 11396,0 | 10337,2 | 10000,2 | 13133,7 | 313485,1 | 446942,4 |  |
| федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| инициативные платежи | 678,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 249,5 | 429,0 | 0,0 | 0,0 |  |

2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации городского округа муниципального образования «город Саянск» ([http://sayansk-pravo.ru),](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%5CDownloads%5C_%E6%A0%81%E7%90%80%E7%90%80%E7%80%80%E3%A8%80%E2%BC%80%E2%BC%80%E7%8C%80%E6%84%80%E7%A4%80%E6%84%80%E6%B8%80%E7%8C%80%E6%AC%80%E2%B4%80%E7%80%80%E7%88%80%E6%84%80%E7%98%80%E6%BC%80%E2%B8%80%E7%88%80%E7%94%80%E2%A4%80%E2%B0%80) в газете «Саянские зори» и разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра городского округа по вопросам жизнеобеспечения города -председателя Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации городского округа муниципального образования «город Саянск».

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Мэр городского округа муниципального

образования «город Саянск» О.В. Боровский

Исп. Малинова М.А.

 тел. 52421

**Пояснительная записка к проекту правового акта**

**Тип проекта правового акта:** Постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск»

**Наименование проекта правового акта (полное наименование проекта правового акта)** О внесении изменений муниципальную программу «Развитие архитектуры и градостроительства муниципального образования «город Саянск» на 2020 – 2025 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 30.09.2019 № 110-37-1101-19

**Субъект правотворческой инициативы:** Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск». Проект подготовил: консультант в сфере градостроительства Комитета по архитектуре и градостроительству Малинова М.А.

**Правовое обоснование принятия проекта правового акта:** статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решение Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» от 18.09.2015. № 61-67-15-65 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа муниципального образования «город Саянск» на период 2016 – 2030 годы», Порядок разработки муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности указанных программ муниципального образования «город Саянск», утвержденный постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.07.2018 № 110-37-767-18, статья 38 Устава муниципального образования «город Саянск».

**Состояние законодательства в сфере правового регулирования, к которой относится проект правового акта:** Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Социально-экономическое обоснование необходимости принятия муниципального правового акта, его цели и основные положения:** Внесение изменений в муниципальную программу, обусловлено корректировкой сумм по реализации мероприятий на коней 2023 года.

**Место будущего акта в системе действующих муниципальных правовых актов:**

Муниципальный нормативный правовой акт\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Перечень муниципальных правовых актов, принятия, отмены, изменения или дополнения которых потребует принятие (издание) вносимого муниципального правового акта:** принятие настоящего НПА не требует внесения в другие муниципальные правовые акты.

**Сведения о наличии (отсутствии) необходимости увеличения (уменьшения) расходов местного бюджета:** требует увеличение расходов из местного бюджета.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Информация о дате размещения проекта постановления на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в сети «Интернет» в целях обеспечения возможности проведения независимой экспертизы:** Размещен на сайте 20.12.2023 г, окончание независимой экспертизы 27.12.2023 г.

**Сведения о дате направления проекта муниципального нормативного правового акта, затрагивающего права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающего правовой статус органов местного самоуправления, их должностных лиц, или имеющего межведомственный характер, прокурору города Саянска для проведения антикоррупционной экспертизы:** Проект направлен в прокуратуру «города Саянска» для проведения антикоррупционной экспертизы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г.\_

**Перечень органов и организаций, с которыми проект муниципального правового акта согласован; краткое изложение содержания разногласий и мотивированное мнение о них:** Проект постановления не требует согласования с иными органами и организациями.

Председатель Д.Л. Трифонов