Администрация городского округа

муниципального образования

«город Саянск»

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| От | 02.03.2016 | № | 110-37-140-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Саянск |  |

|  |  |  | «Отчет о выполнении мероприятий программы «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, строительство и капитальный ремонт автодорог в городе Саянске на период 2015-2020 годов» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Руководствуясь муниципальной программой «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, строительство и  капитальный ремонт автодорог в городе Саянске на период 2015-2020 годов», утвержденной постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 10.08.2015  № 110-37-750-15», Порядком разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «город Саянск», утвержденным постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 07.10.2013 года №110-37-1179-13, руководствуясь пунктом 9 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

# ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить отчёт об исполнении муниципальной программы «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, строительство и капитальный ремонт автодорог в городе Саянске на период  2015-2020 годов» за 2015 год принять к сведению (Приложение  1).

- Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Мэр городского округа

муниципального образования «город Саянск»                            О.В. Боровский

# Исп. С.В. Беляевский, 5-24-21

Приложение

к постановлению администрации

городского округа муниципального

образования «город Саянск»

от 02.03.2016 № 110-37-140-16

Отчет о выполнении мероприятий программы «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, строительство и  капитальный ремонт автодорог в городе Саянске     на период 2015-2020 годов» за 2015 год

1. Постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 10.08.2015 года № 110-37-750-15 принята муниципальная программа «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, строительство и  капитальный ремонт автодорог в городе Саянске на период 2015-2020 годов».

2. Муниципальная целевая программа была разработана в целях создания       и дальнейшего развития объектов инфраструктуры города Саянска.

В рамках реализации государственной программы Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013 №445-пп были заключены муниципальные контракты по капитальному ремонту дорог               г. Саянска протяженностью 2,964 км на общую сумму 54 300,33 тыс. руб.

3. В рамках реализации программы, в ходе проведения работ по капитальному ремонту выполнено:

Автомобильная дорога городского округа муниципального образования «город Саянск» (магистральная улица - улица Советская  (от ул. Ленина до       ул. Советской Армии) 1 этап) - протяженностью 0,742 км.

- выполнен перенос и обустройство  остановки;

- заездной карман;

- уширения дороги;

- искусственные неровности;

- обустройство пешеходных переходов;

- выложено асфальтовое покрытие;

- обустроены пандусы;

- установлен бортовой камень;

- установлены дорожные знаки.

Автомобильная дорога городского округа муниципального образования «город Саянск» «Автомобильная дорога от г. Саянска до здания по адресу:         Иркутская область, г. Саянск, подъезд г. Саянск №1» - протяженностью 2,222 км.

- уложено асфальтовое покрытие;

- установлено ограждение;

- установлен бортовой камень;

- сигнальные столбики;

- установлены дорожные знаки.

4. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫХ ЗА  2015 год

(отчетный период)

| N п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателя результативности | Отклонение | Пояснения по достигнутым значениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на год | факт | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 20,1 | 20,1 | 0 | 0 |  |
| 2. | Доля площади отремонтированных автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием, в общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 69,5 | 69,5 | 0 | 0 |  |

5.АНАЛИЗ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА __2015 год_

(отчетный период)

| N п/п | Наименование основных мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | Отклонение | Пояснения по освоению объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на год | факт | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Капитальный ремонт автомобильной дороги от г. Саянска до здания по адресу: г.Саянск, подъезд к г.Саянск, №1. Проектно-изыскательские работы, экспертиза | местный бюджет областной бюджет местный бюджет | 8775,034 35100,136 1184,04 | 8687,34712 34749,07003 1229,51558 | - 87,6869 -351,066 +45,476 | -1,00 -1,00 +3,84 |  |
| 2 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по магистральной улице – улица Советская (от ул. Ленина до ул. Советской Армии) 1этап. Проектно-изыскательские работы, экспертиза | местный бюджет областной бюджет местный бюджет | 2195,33 8778,32 912,79 | 2172,78248 8691,12997 970,39649 | -22,548 -87,19 +57,606 | -1,03 -1,00 +6,31 |  |
| Итого по муниципальной программе, в том числе: | 56945,65 | 56500,24 | -445,41 | -0,8 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 43878,456 | 43440,200 | -438,256 | -1,0 |  |
| местный бюджет | 13067,194 | 13060,04 | -7,154 | -0,1 |  |
| другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Справочно: капитальные расходы |  |  |  |  |  |

6. АНАЛИЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ

НА ОКАЗАНИЕ (ВЫПОЛНЕНИЕ) МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

(РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ЗА _2015 год_

(отчетный период)

| N п/п | Наименование муниципальной услуги (работы)/показателя объема услуги | Единицы измерения объема муниципальной услуги (работы) | Объем оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) в натуральных показателях | Объем оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) в тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | отклонение | план | факт | отклонение |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Муниципальная программа |
| 1 | Капитальный ремонт автомобильной дороги от г. Саянска до здания по адресу: г.Саянск, подъезд к г.Саянск, №1. | Протяженность отремонтирован-ного участка автодороги, км | 2,222 | 2,222 | 0 | 0 | 45059,21 | 44665,93 | -393,28 | -0,9 |
| 2 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по магистральной улице – улица Советская (от ул. Ленина до ул. Советской Армии) 1этап. | Протяженность отремонтирован-ного участка автодороги, км | 0,742 | 0,742 | 0 | 0 | 11886,44 | 11834,31 | -52,13 | -0,4 |

Мэр городского округа

муниципального образования

«город Саянск»                                                                                   О.В. Боровский

# Исп. С.В. Беляевский, 5-24-21

Заключение об эффективности реализации муниципальной программы

Наименование программы: «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения,  строительство и капитальный ремонт автодорог в городе Саянске на период 2015-2020 годов».

Исполнитель программы: Комитет по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «город Саянск».

Цель программы:

- создание и ремонт транспортной инфраструктуры города,   объектов дорожной сети общего пользования  местного значения, обеспечение доступного транспортного и пешеходного обслуживания горожан при возросшем количестве автотранспортных средств и дальнейшем развитии города;

- сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- повышение безопасности дорожного движения с устройством пешеходных тротуаров.

Отчетный период: 2015 год.

1. Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы

Анализ показателей результативности муниципальной программы, достигнутых за 2015 год

| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателя результативности | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на год | факт | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 20,1 | 20,1 | 0 | 0 |
| 2. | Доля площади отремонтированных автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием, в общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 69,5 | 69,5 | 0 | 0 |

Степень достижения показателя результативности:

СДП = 20,1/20,1 = 1,0

СДП = 69,5/69,5 = 1,0

### Сдц = (1,0+1,0)/2 = 2,0/2 = 1

### 2. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы

По представленным данным исполнителя программы объем финансирования на 2015 год был предусмотрен в сумме 56945,65 тыс. рублей, фактически освоено 56500,24 тыс. рубля.

Уровень финансирования программы

Уф = 56945,65 /56500,24 = 0,99

Эффективность реализации муниципальной программы

Эмп = 1 х 0,99 = 0,99

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы определяется на основании следующих критериев:

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы и (или) подпрограммы | Критерии оценки эффективности ЭМП |
| --- | --- |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 |
| Эффективная | 0,8 - 1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

# Вывод: Эффективность реализации муниципальной программы равна 0,99. Данное значение находится в пределах от 0,8 - 1, следовательно Программа эффективная.

Мэр городского округа

муниципального образования «город Саянск»                           О.В.Боровский

# Исп. С.В. Беляевский, 5-24-21

# Text boxes

Э

мп

=

С

дц

х

У

ф