**Администрация городского округа**

**муниципального образования**

**«город Саянск»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| От | 02.03.2022 | № | 110-37-249-22 |  |
| г.Саянск | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ⎡ | Отчет о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск» на 2018-2024 годы» в 2021 году | ⎤ |

В целях подведения итогов реализации в 2021 году муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск» на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 29.12.2017 № 110-37-1378-17, руководствуясь статьей 16 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности указанных программ муниципального образования «город Саянск», утвержденным постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.07.2018 № 110-37-767-18, статьей 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отчет о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск» на 2018-2024 годы» в 2021 году, утвержденной постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 29.12.2017 № 110-37-1378-17 (в редакции от 29.03.2018 № 110-37-279-18, от 05.10.2018 № 110-37-1025-18, от 24.12.2018 № 110-37-1425-18, от 21.02.2019 № 110-37-206-19, от 29.03.2019 № 110-37-358-19, от 07.08.2019 № 110-37-889-19, от 16.09.2019 № 110-37-1057-19, от 27.12.2019 № 110-37-1478-19, от 26.03.2020 № 110-37-324-20, от 15.07.2020 № 110-37-694-20, от 10.11.2020 № 110-37-1091-20, от 14.12.2020 № 110-37-1200-20, от 15.03.2021 № 110-37-285-21, от 07.07.2021 № 110-37-786-21, от 28.10.2021 № 110-37-1188-21, от 21.12.2021 № 110-37-1469-21) (опубликовано в газете «Саянские зори» от 11.01.2018 № 1, вкладыш, «Официальная информация», страницы 8-10; от 05.04.2018 № 13, вкладыш, «Официальная информация», страницы 11-12; от 18.10.2018 № 41, вкладыш, «Официальная информация», страницы 1-4; от 11.01.2019 № 1, вкладыш, «Официальная информация», страницы 2-3; от 28.02.2019 № 8, вкладыш, «Официальная информация», страница 8; от 04.04.2019 № 13, вкладыш, «Официальная информация», страницы 2-6; от 15.08.2019 № 32, вкладыш, «Официальная информация», страницы 5-8; от 19.09.2019 № 37, вкладыш, «Официальная информация», страница 8; от 26.09.2019 № 38, вкладыш, «Официальная информация», страницы 1-4; от 10.01.2020 № 1, вкладыш, «Официальная информация», страницы 15-17; от 02.04.2020 № 13, вкладыш, «Официальная информация», страницы 5-6; от 09.04.2020 № 14, вкладыш, «Официальная информация», страницы 1-2; от 23.07.2020 № 29, вкладыш, «Официальная информация», страницы 1-2; от 19.11.2020 № 46, вкладыш, «Официальная информация», страницы 1-3; от 24.12.2020 № 51, вкладыш, «Официальная информация», страницы 3-4; от 18.03.2021 № 10, вкладыш, «Официальная информация», страницы 7-8; от 15.07.2021 № 27, вкладыш, «Официальная информация», страницы 1-4; от 03.11.2021 № 43, вкладыш, «Официальная информация», страницы 1-2; от 23.12.2021 № 50, вкладыш, «Официальная информация», страницы 4-5) принять к сведению (Приложение).

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Мэр городского округа

муниципального образования

«город Саянск» О.В. Боровский

Исп. Жукова С.Ю.

5-26-77

Приложение

к постановлению администрации

городского округа муниципального

образования «город Саянск»

от \_02.03.2022 № 110-37-249-22

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск» на 2018-2024 годы» в 2021 году**

В целях совершенствования системы комплексного благоустройства на территории городского округа муниципального образования «город Саянск» была принята муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск» на 2018-2024 годы» (далее – Программа).

На реализацию Программы в 2021 году было предусмотрено 21282,6 тыс. рублей, из них за счет средств местного бюджета – 492,3 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 4794,3 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 15996,0 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 21282,6 тыс. рублей, из них за счет средств местного бюджета – 492,3 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 4794,3 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 15996,0 тыс. рублей или 100%.

Основной целью данной Программы на 2021 год являлось повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «город Саянск».

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач:

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов.

2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий и мест массового отдыха населения (городских парков).

В 2021 году в рамках реализации Программы выполнены следующие мероприятия:

1. Благоустройство дворовых территорий;

2. Благоустройство общественных территорий и мест массового отдыха населения (городских парков).

Финансирование мероприятий в 2021 году выделялось в соответствии с заключенными соглашениями и муниципальными контрактами:

1. На реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий на 2021 год запланировано финансирование в объеме 17512,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 405,1 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 3944,9 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 13162,0 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 17512,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 405,1 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 3944,9 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 13162,0 тыс. рублей или 100%.

За 2021 год по благоустройству дворовых территорий выполнены следующие виды работ:

- ремонт дворовых проездов на 3 дворовых территориях;

- расширение проезжей части на 1 дворовой территории;

- устройство автомобильных парковок на 2 дворовых территориях;

- устройство тротуаров на 1 дворовой территории;

- ремонт тротуаров на 2 дворовых территориях;

- устройство пешеходных дорожек на 2 дворовых территориях;

- ремонт пешеходных дорожек на 1 дворовой территории;

- ремонт подходов к подъездам на 1 дворовой территории.

В результате реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в 2021 году достигнуты основные ее показатели, путем увеличения количества благоустроенных дворовых территорий на 3 дворовые территории;

- увеличение площади благоустроенных дворовых территорий на 38,4 тыс. кв.м;

- увеличение доли благоустроенных дворовых территорий (от общего количества дворовых территорий) на 2,2 %.

2. На реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий и мест массового отдыха населения (городских парков) в 2021 году запланировано финансирование в объеме 3770,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 87,2 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 849,4 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 2834,0 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 3770,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 87,2 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 849,4 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 2834,0 тыс. рублей или 100%.

Выполнены работы по благоустройству территории у общественного здания «Мегаполис-спорт» в микрорайоне Олимпийский (обустроены парковки, пешеходные дорожки, освещение, пандус для маломобильных и иных групп населения, установлены скамейки и урны).

В результате реализации данных мероприятий в 2021 году достигнуты основные ее показатели:

- проведено благоустройство 1 общественной территории;

- увеличение площади благоустроенных общественных территорий на 0,3 га;

- увеличение доли площади благоустроенных общественных территорий на 0,2 %.

Анализ показателей результативности Программы приведен в Таблице № 1, согласно которой в результате реализации данной Программы в 2021 году достигнуты следующие показатели.

Таблица № 1

Анализ показателей результативности Программы, достигнутых за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя  результативности | Ед. изм. | Значение показателя  результативности | | Отклонение | | Пояснения  по  достигнутым  значениям |
| план | факт | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Количество дворовых территорий, благоустроенных в рамках реализации муниципальной программы | ед. | 3 | 3 | 0 | 0 |  |
| 2 | Площадь дворовых территорий, благоустроенных в рамках реализации муниципальной программы | тыс. кв.м. | 38,4 | 38,4 | 0 | 0 |  |
| 3 | Доля дворовых территорий, благоустроенных в рамках реализации муниципальной программы от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов | % | 2,2 | 2,2 | 0 | 0 |  |
| 4 | Количество общественных территорий, благоустроенных в рамках реализации муниципальной программы | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 5 | Площадь общественных территорий, благоустроенных в рамках реализации муниципальной программы | га | 0,3 | 0,3 | 0 | 0 |  |
| 6 | Доля площади общественных территорий, благоустроенных в рамках реализации муниципальной программы от общей площади общественных территорий | % | 0,2 | 0,2 | 0 | 0 |  |

Анализ объема финансирования Программы за 2021 год приведен в Таблице № 2, согласно которой все мероприятия выполнены и профинансированы в 100% объеме.

Таблица № 2

Анализ объема финансирования Программы за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основных  мероприятий | Источники  финансирования | Объем  финансирования,  тыс. руб. | | Отклонение | | Пояснения по освоению объемов  финансирования |
| план | факт | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий | Федеральный  бюджет | 13162,0 | 13162,0 | 0,00 | 0,00 |  |
| Областной  бюджет | 3944,9 | 3944,9 | 0,00 | 0,00 |  |
| Местный бюджет | 405,1 | 405,1 | 0,00 | 0,00 |  |
| **Итого по мероприятию**, тыс. рублей | | | **17512,0** | **17512,0** | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Благоустройство общественных территорий и мест массового отдыха населения (городских парков) | Федеральный  бюджет | 2834,0 | 2834,0 | 0,00 | 0,00 |  |
| Областной  бюджет | 849,4 | 849,4 | 0,00 | 0,00 |  |
| Местный бюджет | 87,2 | 87,2 | 0,00 | 0,00 |  |
| **Итого по мероприятию,** тыс. рублей | | | **3770,6** | **3770,6** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Итого по муниципальной программе, в том числе:** | | | **21282,6** | **21282,6** | **0,00** | **0,00** |  |
| **федеральный бюджет** | | | **15996,0** | **15996,0** | **0,00** | **0,00** |  |
| **областной бюджет** | | | **4794,3** | **4794,3** | **0,00** | **0,00** |  |
| **местный бюджет** | | | **492,3** | **492,3** | **0,00** | **0,00** |  |

В 2021 году в Программу были внесены следующие изменения, в целях приведения в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и уточнением объемов финансирования на 2021 год:

- постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 15.03.2021 №110-37-285-21;

- постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 07.07.2021 №110-37-786-21;

- постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 28.10.2021 №110-37-1188-21;

- постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 21.12.2021 №110-37-1469-21.

В целом можно сделать вывод, что муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск» на 2018-2024 годы в части запланированных на 2021 год мероприятий, на сумму **21282,6** тыс. рублей, выполнена, своих целей и основных показателей достигла.

Мэр городского округа

муниципального образования

«город Саянск» О.В. Боровский