**Администрация городского округа**

**муниципального образования**

**«город Саянск»**

# **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| От | 02.03.2022 | № | 110-37-258-22 |  |
| г. Саянск |
|  |  | ⎡ | Отчёт о реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды территории муниципального образования «город Саянск» на 2020 – 2025 годы» за 2021 год | ⎤ |

В целях подведения итогов реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды территории муниципального образования «город Саянск» на 2020 – 2025 годы» за 2021 год, утверждённую постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 24.09.2019 № 110-37-1064-19, руководствуясь статьёй 16 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности указанных программ муниципального образования «город Саянск», утверждённым постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.07.2018 № 110-37-767-18, статьёй 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отчёт о реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды территории муниципального образования «город Саянск» на 2020 – 2025 годы» за 2021 год, утверждённой постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 24.09.2019 № 110-37-1064-19 (в редакции от 14.05.2020 №110-37-463-20, от21.07.2020 №110-37-708-20, от 26.08.2020 №110-37-798-20, от 29.12.2020 № 110-37-1305-20, от 10.03.2021 № 110-37-273-21, от 12.05.2021 № 110-37-561-21, от 07.06.2021 № 110-37-689-21, от 27.12.2021 № 110-37-1509-21, опубликовано в газете «Саянские зори», выпуск от 26.09.2019 №38(4054) (вкладыш официальной информации стр. 10), выпуск от 03.10.2020 № 29(4055) (вкладыш официальной информации стр. 1), выпуск от 21.05.2020 № 20(4087) (вкладыш официальной информации стр. 7-8), выпуск от 30.07.2020 №30 (4097) (вкладыш официальной информациистр.1-2), выпуск от 03.09.2020 №35 (4102)(вкладыш официальной информации стр. 5-6), выпуск от 31.12.2020 №52 (4119)(вкладыш официальной информации стр. 21-22), выпуск от 11.03.2021 №9 (4128) (вкладыш официальной информации стр. 5-6), выпуск от 20.05.2021 №19 (4138) (вкладыш официальной информации стр. 4), выпуск от 27.05.2021 №20 (4139) (вкладыш официальной информации стр. 1), выпуск от 10.06.2021 №22 (4141) (вкладыш официальной информации стр. 8-9), выпуск от 30.12.2021 №51 (4170) (вкладыш официальной информации стр. 13-14), принять к сведению (Приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации городского округа муниципального образования «город Саянск» ([http://sayansk-pravo.ru),](file:///D%3A%5CDesktop%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%9E%D0%9E%D0%A1%20%D0%BD%D0%B0%202020-2025%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%5C%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%20%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8C%5C_%E6%A0%81%E7%90%80%E7%90%80%E7%80%80%E3%A8%80%E2%BC%80%E2%BC%80%E7%8C%80%E6%84%80%E7%A4%80%E6%84%80%E6%B8%80%E7%8C%80%E6%AC%80%E2%B4%80%E7%80%80%E7%88%80%E6%84%80%E7%98%80%E6%BC%80%E2%B8%80%E7%88%80%E7%94%80%E2%A4%80%E2%B0%80) в газете «Саянские зори» и разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его подписания.

Мэр городского округа

муниципального образования

«город Саянск» О.В. Боровский

Исп. Калашникова Т.А.

Тел. 8(39553)52421

Приложение

к постановлению администрации

городского округа муниципального

образования «город Саянск»

от \_02.03.2022 № \_110-37-258-22

**Отчёт о реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды территории муниципального образования «город Саянск»**

 **на 2020 – 2025 годы» за 2021 год**

В целях повышения уровня экологической безопасности, сохранения природных систем, качества окружающей среды и формирования положительного имиджа города Саянска как экологически чистой территории, была принята муниципальная программа «Охрана окружающей среды территории муниципального образования «город Саянск» на 2020 – 2025 годы» (далее – муниципальная программа) в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядка разработки муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности указанных программ муниципального образования «город Саянск», утверждённых постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.07.2018 № 110-37-767-18.

Задачами муниципальной программы являются: улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической ситуации на территории города Саянска; формирование экологической культуры населения и сохранение, воспроизводство и рациональное использование зелёных насаждений.

С учётом изменений общий объем необходимых для реализации муниципальной программы средств в 2021 году составляет 6 803,2 тыс. рублей, в том числе: из местного бюджета 1 670,2 тыс. рублей, из областного бюджета 5 133,0 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 6 706,6 тыс. рублей или 98,6%.

В 2021 году в рамках муниципальной программы выполнены следующие мероприятия:

1. В рамках улучшения экологической и санитарно-эпидемиологической ситуации:

- отлов транспортировка, передержка и возврат в места прежнего обитания безнадзорных собак и кошек на территории городского округа муниципального образования «город Саянск» на общую сумму из областного бюджета – 517,0 тыс. рублей;

- организация и содержание мест захоронения (муниципальное кладбище) на общую сумму из местного бюджета - 662,7 тыс. рублей;

- выполнение работ по разработке проектно-сметной документации сопровождению и проведению государственной экологической экспертизы, получению положительного заключения государственной экологической экспертизы, сопровождению и получению положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, содержащее оценку достоверности, положительное заключение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий по объекту: «Строительство полигона для размещения твёрдых коммунальных отходов с мусоросортировочной линией, инсинераторной установкой и площадкой мембранного компостирования» на общую сумму - 5 178,3 тыс. рублей, из них: областной бюджет – 4 608,7 тыс. руб, местный бюджет – 569,6 тыс. рублей.

2. В рамках формирования экологической культуры населения:

- организация и проведение городского конкурса по благоустройству на общую сумму местного бюджета - 70, 0 тыс. рублей.

3. В рамках сохранения, воспроизведения и рационального использования зелёных насаждений:

- организация и проведение мероприятий в рамках озеленения территорий города Саянска (воспроизводство зелёных насаждений, благоустройство общественных пространств) на общую сумму местного бюджета – 278,6 тыс. рублей.

Анализ показателей результативности муниципальной программы приведён в Таблице № 1, согласно которой в результате реализации данной Программы в 2021 году достигнуты следующие показатели:

Таблица № 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателя результативности  | Отклонение | Поясненияпо достигнутымзначениям |
| план | факт | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды территории муниципального образования «город Саянск»на 2020 – 2025 годы» |
| **Задача 1. Улучшить экологическую и санитарно-эпидемиологическую ситуацию на территории города Саянска** |
| 1.1. | Выполнение мероприятий по отлову, передержке и возврату в места прежнего обитания безнадзорных собак и кошек согласно заключённому контракту на текущий год | % | 100 | 98,6 | -1,4 | -1,4 | Возврат остатка неиспользованных средств субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками в Иркутской области |
| 1.2. | Выполнение мероприятий по выявлению и ликвидации несанкционированного размещения ТКО, строительного мусора, в том числе стихийных свалок и навалов на территории города Саянска | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 1.3. | Количество составленных протоколов об административном правонарушении в рамках выявленных нарушений Правил благоустройства территории городского округа муниципального образования «город Саянск» (далее - Правила благоустройства) в части экологической и санитарно-эпидемиологической ситуации | шт. | 70 | 106 | -36 | -34 | Увеличение количества нарушителей,Усиление контроля за соблюдением Правил благоустройства |
| 1.4. | Количество предписаний в рамках выявленных нарушений Правил благоустройства в части экологической и санитарно-эпидемиологической ситуации | шт. | 14 | 0 | +14 | 0 | Изменение законодательства |
| 1.5. | Количество предостережений в рамках выявленных нарушений Правил благоустройства в части экологической и санитарно-эпидемиологической ситуации | шт. | 1 | 16 | -15 | -93,75 | Усиление контроля за соблюдением Правил Благоустройства |
| 1.6. | Выполнение мероприятий по организации и содержанию мест захоронения (муниципальное кладбище) согласно заключенному контракту на текущий год | % | 100 | 98,7 | -1,3 | - 1,3 | В связи с несбалансированностью местного бюджета |
| 1.7.  | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации сопровождению и проведению государственной экологической экспертизы, получению положительного заключения государственной экологической экспертизы, сопровождению и получению положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, содержащее оценку достоверности, положительное заключение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий по объекту: «Строительство полигона для размещения твердых коммунальных отходов с мусоросортировочной линией и комплексом сжигания, площадкой мембранного компостирования» | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| **Задача 2. Формировать экологическую культуру населения** |
| 2.1. | Организация и проведение ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию в рамках Дней защиты от экологической опасности согласно утверждённому плану на текущий год | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 2.2. | Освещение мероприятий экологической направленности, проводимых на территории города Саянска, в СМИ | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 2.3. | Количество проведённых:- субботников (в том числе в рамках областных и всероссийских акций);- акций, квестов, флэш-мобов и тп.(за исключением мероприятий в рамках Дней защиты от экологической опасности) | шт. | 33 | 33 | 00 | 00 |  |
| 2.4. | Количество принявших участие в городском конкурсе по благоустройству территорий городского округа муниципального образования «город Саянск» | чел./шт. | 40 | 40 | 0 | 0 |  |
| 2.5. | Количество установленных информационных щитов | шт. | 2 | 4 | +2 | +100 | По причине оповещения населения о запрете ходьбы по газонаи |
| **Задача 3. Сохранение, воспроизводство и рациональное использование зелёных насаждений (цветы, деревья, кустарники, газоны)** |
| 3.1. | Количество приобретённых семян  | шт./уп. | 70 | 70 | 0 | 0 |  |
| 3.2. | Количество приобретённых/высаженных цветов | шт. | 300 | 300 | 0 | 0 |  |
| 3.3. | Количество приобретённых/высаженных деревьев | шт. | 20 | 20 | 0 | 0 |  |
| 3.4. | Количество приобретённых/высаженных кустарников | шт. | 35 | 109 | +74 | +211,4 | Озеленение парка Таежные бульвары и Зеленый |
| 3.5.  | Обустройство газонов | м2 | 1200 | 1200 | 0 | 0 |  |
| 3.6. | Выполнение лесопатологических обследований зелёных насаждений  | % | 100 | 0 | +100 | 0 | Не требовалось |

Исполнение мероприятий и анализ объёма финансирования муниципальной программы за 2021 год приведён в Таблице № 2.

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основных мероприятий | Источники финансирования | Объем финансированиятыс. руб | Отклонение | Пояснения по освоению объёмов финансирования |
| -/+ | % |
| план  | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды территории муниципального образования «город Саянск» на 2020 – 2025 годы» |
| **Задача 1. Улучшить экологическую и санитарно-эпидемиологическую ситуацию на территории города Саянска** |
| 1. | **Мероприятие 1.**Отлов транспортировка, передержка и возврат в места прежнего обитания безнадзорных собак и кошек на территории городского округа муниципального образования «город Саянск» | областной бюджет | 524,3 | 517,0 | -7,3 | -1,4 | Возврат остатка неиспользованных средств субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками в Иркутской области |
| 2. | **Мероприятие 3.**Организация и содержание мест захоронения (муниципальное кладбище) | местный бюджет | 671,4 | 662,7 | -8,7 | -1,3 | В связи с несбалансированностью местного бюджета |
| 3 | **Мероприятие 5.** Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации сопровождению и проведению государственной экологической экспертизы, получению положительного заключения государственной экологической экспертизы, сопровождению и получению положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, содержащее оценку достоверности, положительное заключение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий по объекту: «Строительство полигона для размещения твёрдых коммунальных отходов с мусоросортировочной линией, инсинераторной установкой и площадкой мембранного компостирования» | Местный бюджет  | 569,6 | 569,6 | 0 | 0 |  |
| Областной бюджет | 4608,7 | 4608,7 | 0 | 0 |
| **Задача 2. Формировать экологическую культуру населения** |
| 3. | Организация и проведение городского конкурса по благоустройству | местный бюджет | 70,0 | 70,0 | 0 | 0 |  |
| **Задача. 3. Сохранение, воспроизводство и рациональное использование зелёных насаждений (цветы, деревья, кустарники, газоны)** |
| 4. | Организация и проведение мероприятий в рамках озеленения территорий города Саянска (воспроизводство зелёных насаждений, благоустройство общественных пространств) | местный бюджет | 359,2 | 278,6 | -80,6 | -22,4 | В связи с несбалансированностью местного бюджета |
| итого | **Всего,** |  | 6803,2 | 6706,6 | -96,6 | -1,4 |  |
|  **в том числе:****областной бюджет** |  | 5133,0 | 5125,7 | -7,3 | -0,1 |  |
| **местный бюджет** |  | 1670,2 | 1580,9 | -89,3 | -5,3 |  |

В 2021 году муниципальная программа корректировалась четыре раза:

- постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 10.03.2021 № 110-37-273-21 «О внесении изменений в муниципальную программу ««Охрана окружающей среды территории муниципального образования «город Саянск» на 2020 – 2025 годы», утверждённую постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 24.09.2019 № 110-37-1064-19, в связи с корректировкой и дополнительным финансированием основных мероприятий запланированных на 2022 год.

- постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 12.05.2021 № 110-37-561-21 «О внесении изменений в муниципальную программу ««Охрана окружающей среды территории муниципального образования «город Саянск» на 2020 – 2025 годы», утверждённую постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 24.09.2019 № 110-37-1064-19, в связи с корректировкой финансирования мероприятий по выполнению работ по разработке проектно-сметной документации сопровождению и проведению государственной экологической экспертизы, получению положительного заключения государственной экологической экспертизы, сопровождению и получению положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, содержащее оценку достоверности, положительное заключение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий по объекту: «Строительство полигона для размещения твёрдых коммунальных отходов с мусоросортировочной линией, инсинераторной установкой и площадкой мембранного компостирования»

- постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 07.06.2021 № 110-37-689-21 «О внесении изменений в муниципальную программу ««Охрана окружающей среды территории муниципального образования «город Саянск» на 2020 – 2025 годы», утверждённую постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 24.09.2019 № 110-37-1064-19, в связи с корректировкой и разбивкой финансирования на местный и областной бюджеты мероприятий по выполнению работ, в целях реализации мероприятий в сфере охраны окружающей среды;

- постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.12.2021 № 110-37-1509-21 «О внесении изменений в муниципальную программу «Охрана окружающей среды территории муниципального образования «город Саянск» на 2020 – 2025 гг», утверждённую постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 24.09.2019 № 110-37-1064-19, в связи с корректировкой сумм на конец года по мероприятиям:

- Ликвидация мест несанкционированного размещения ТКО, строительного мусора на территории города Саянска и накопленного экологического ущерба от хозяйственной деятельности прошлых лет. Рекультивация нарушенных земель;

- Организация и содержание мест захоронения (муниципальное кладбище);

- Осуществление полномочий в рамках соблюдения Правил благоустройства;

- Организация и проведение городского конкурса по благоустройству;

- Проведение ежегодных экологических мероприятий (субботников, акций, квестов, марафонов, флэш-мобов и т.п.);

- Организация и проведение Дней защиты от экологической опасности;

- Информирование и экологическое просвещение населения о состоянии окружающей среды и бережном отношении к ней (изготовление листовок, афиш, буклетов, информационных щитов и тп.);

- Организация и проведение мероприятий в рамках озеленения территорий города Саянска (воспроизводство зелёных насаждений, благоустройство общественных пространств).

Благодаря, участию в областном экомарафоне «Переработка», Всероссийской акции «Сдай макулатуру - спаси дерево!» образовательными учреждениями и организациями города собрано около 10 тонн макулатуры. По итогам областного рейтинга присуждено 1 место.

В рамках экологического проекта «NOKIAN ECO CHALLENGE», при содействии партнёра компании-организатора по Иркутской области - ИРЗ (Иркутский Резиноперерабатывающий завод» собрано и утилизировано 106 тонн отработанных автомобильных шин.

В целом, можно сделать вывод, что муниципальная программа «Охрана окружающей среды территории муниципального образования «город Саянск» на 2020 – 2025 годы» является эффективной.

Мэр городского округа муниципального

Образования «город Саянск» О.В. Боровский

Исп. Калашникова Т.А.

Тел. 8(39553)52421

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель мэра городского округа

по вопросам жизнеобеспечения города-

председатель комитета по жилищно-

коммунальному хозяйству, транспорту и связи М.Ф. Данилова

Начальник

отдела правовой работы М.В. Павлова

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 дата

Начальник Управления по экономике

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Н. Зайцева

 дата

Начальник управления по финансам и налогам И.В. Бухарова

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 дата

Председатель-главный архитектор Комитета по архитектуре

и градостроительству администрации

муниципального образования «город Саянск» Ю.В. Колькина \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 дата

РАССЫЛКА:

1 экз. - в дело

2 экз. - в комитет по архитектуре

1 экз. – отдел правовой работы

1 экз. – отдел организационной работы

1 экз. - управление по экономике

1 экз. - ССМИ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

7 экз.

Электронная версия правового акта соответствует бумажному носителю.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Ведущий специалист в сфере природоохранного

и рекламного законодательства Комитета

по архитектуре и градостроительству администрации

муниципального образования «город Саянск» Т.А. Калашникова

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Дата