**Администрация городского округа**

**муниципального образования**

**«город Саянск»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| От |  | № |  |  |
| г.Саянск |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ⎡ | О внесении изменений в постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 29.12.2017 № 110-37-1378-17 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск» на 2018-2026 годы» | ⎤ |

В целях приведения муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск» на 2018-2026 годы» в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Иркутской области от 13.11.2023 № 1029-пп «Об утверждении государственной программы Иркутской области «Формирование современной городской среды» и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Иркутской области», пунктом 3.4 раздела 3 Порядка разработки муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности указанных программ муниципального образования «город Саянск», утвержденного постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.07.2018 № 110-37-767-18, статьями 4, 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 29.12.2017 № 110-37-1378-17 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск» на 2018-2026 годы» (далее – постановление), в редакции от 29.03.2018 № 110-37-279-18, от 05.10.2018 № 110-37-1025-18, от 24.12.2018 № 110-37-1425-18, от 21.02.2019 № 110-37-206-19, от 29.03.2019 № 110-37-358-19, от 07.08.2019 № 110-37-889-19, от 16.09.2019 № 110-37-1057-19, от 27.12.2019 № 110-37-1478-19, от 26.03.2020 № 110-37-324-20, от 15.07.2020 № 110-37-694-20, от 10.11.2020 № 110-37-1091-20, от 14.12.2020 № 110-37-1200-20, от 15.03.2021 № 110-37-285-21, от 07.07.2021 № 110-37-786-21, от 28.10.2021 № 110-37-1188-21, от 21.12.2021 № 110-37-1469-21, от 10.08.2022 № 110-37-908-22, от 20.12.2022 № 110-37-1462-22, от 13.02.2023 № 110-37-148-23, от 10.07.2023 № 110-37-817-23, от 29.12.2023 № 110-37-1626-23, от 06.03.2024 № 110-37-294-24, от 16.07.2024 № 110-37-826-24, от 29.10.2024 № 110-37-1270-24 (опубликовано в газете «Саянские зори» от 11.01.2018 № 1, вкладыш, «Официальная информация», страницы 8-10; опубликовано в газете «Саянские зори» от 05.04.2018 № 13, вкладыш, «Официальная информация», страницы 11-12; от 18.10.2018 № 41, вкладыш, «Официальная информация», страницы 1-4; от 11.01.2019 № 1, вкладыш, «Официальная информация», страницы 2-3; от 28.02.2019 № 8, вкладыш, «Официальная информация», страница 8; от 04.04.2019 № 13, вкладыш, «Официальная информация», страницы 2-6; от 15.08.2019 № 32, вкладыш, «Официальная информация», страницы 5-8; от 19.09.2019 № 37, вкладыш, «Официальная информация», страница 8; от 26.09.2019 № 38, вкладыш, «Официальная информация», страницы 1-4; от 10.01.2020 № 1, вкладыш, «Официальная информация», страницы 15-17; от 02.04.2020 № 13, вкладыш, «Официальная информация», страницы 5-6; от 09.04.2020 № 14, вкладыш, «Официальная информация», страницы 1-2; от 23.07.2020 № 29, вкладыш, «Официальная информация», страницы 1-2; от 19.11.2020 № 46, вкладыш, «Официальная информация», страницы 1-3; от 24.12.2020 № 51, вкладыш, «Официальная информация», страницы 3-4; от 18.03.2021№ 10, вкладыш, «Официальная информация», страницы 7-8; от 15.07.2021 № 27, вкладыш, «Официальная информация», страницы 1-4; от 03.11.2021 № 43, вкладыш, «Официальная информация», страницы 1-2; от 23.12.2021 № 50, вкладыш, «Официальная информация», страницы 4-5; от 18.08.2022 № 32, вкладыш, «Официальная информация», страницы 1-2; от 22.12.2022 № 50, вкладыш, «Официальная информация», страница 10; от 16.02.2023 № 6, вкладыш, «Официальная информация», страницы 7-10; от 13.07.2023 № 27, вкладыш, «Официальная информация», страницы 3-4; от 25.01.2024 № 3, вкладыш, «Официальная информация», страницы 3-5; от 14.03.2024 № 10, вкладыш, «Официальная информация», страницы 4-6; от 25.07.2024 № 29, вкладыш, «Официальная информация», страницы 1-4; от 31.10.2024 № 43, вкладыш, «Официальная информация», страницы 5-8) следующие изменения:

1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции:

«Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск».

1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск» согласно приложению к настоящему постановлению.».

1.3. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:

«2. Муниципальному казенному учреждению «Управление по финансам и налогам» администрации муниципального образования «город Саянск» обеспечить финансирование программы в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск» на соответствующий финансовый год.».

1.4. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:

«3. Опубликовать настоящее постановление и паспорт муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск» в газете «Саянские зори» и разместить настоящее постановление с приложениями на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»

1.5. Муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск» изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации городского округа муниципального образования «город Саянск» ([http://sayansk-pravo.ru),](file:///d%3A%5CDesktop%5C%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B%5C%D0%91%D0%9B%D0%90%D0%93%D0%9E%D0%A3%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%9E%202018-2024%D0%93%D0%93%5C%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%90%20%D0%9D%D0%90%202018-2024%20%20%D0%93%D0%9E%D0%94%D0%AB%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%202019%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C_%E6%A0%81%E7%90%80%E7%90%80%E7%80%80%E3%A8%80%E2%BC%80%E2%BC%80%E7%8C%80%E6%84%80%E7%A4%80%E6%84%80%E6%B8%80%E7%8C%80%E6%AC%80%E2%B4%80%E7%80%80%E7%88%80%E6%84%80%E7%98%80%E6%BC%80%E2%B8%80%E7%88%80%E7%94%80%E2%A4%80%E2%B0%80) в газете «Саянские зори» (за исключением Приложения № 2 к муниципальной программе) и разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра городского округа по вопросам жизнеобеспечения города -председателя Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации городского округа муниципального образования «город Саянск».

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Мэр городского округа муниципального

образования «город Саянск» А.В. Ермаков

Жукова С.Ю.

5-26-77

Приложение

к постановлению администрации

городского округа муниципального

 образования «город Саянск»

 от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск»**

**(**далее – муниципальная программа)

Глава 1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование характеристик муниципальной программы | Содержание характеристик муниципальной программы |
| 1. | Правовое основание разработки муниципальной программы | 1. Бюджетный кодекс Российской Федерации.2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».3. Постановление Правительства Российской Федерации от 07.03.2018 № 237 «О предоставлении и распределении средств государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды».4. Постановление Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее – постановление Правительства РФ от 9 февраля 2019 года № 106).5. Методические рекомендации по подготовке государственных программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации и муниципальных программ (подпрограмм) формирования современной городской среды в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в составе государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18.03.2019 № 162/пр.6. Постановление Правительства Иркутской области от 13.11.2023 № 1029-пп «Об утверждении государственной программы Иркутской области «Формирование современной городской среды и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Иркутской области». 7. Постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 31.07.2017 № 110-37-797-17 «Об утверждении Положения о комиссии по проведению инвентаризации территорий муниципального образования «город Саянск» и состава муниципальной инвентаризационной комиссии».8. Постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 18.08.2017 № 110-37-855-17 «Об утверждении Порядка и сроков предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций по включению территорий муниципального образования в проект муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск» на 2018-2025 годы».9. Постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 18.08.2017 № 110-37-856-17 «Об утверждении Порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск» на 2018-2025 годы».10. Постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.07.2018 № 110-37-767-18 «Об утверждении Порядка разработки муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности указанных программ муниципального образования «город Саянск». |
| 2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы  | Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск» (далее – Администрация города Саянска) |
| 3. | Соисполнители муниципальной программы  | Комитет по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «город Саянск (далее - Комитет по архитектуре и градостроительству). |
| Муниципальное учреждение «Служба  подготовки и  обеспечения градостроительной  деятельности городского округа муниципального образования «город Саянск» (далее – МУ «СПиОГД») |
| 4. | Цель муниципальной программы  | Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «город Саянск» |
| 5.  | Задачи муниципальной программы | * повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов;
* повышение уровня благоустройства общественных территорий и мест массового отдыха населения (городских парков)
 |
| 6. | Подпрограммы муниципальной программы |  Муниципальная программа не требует выделения подпрограмм. |
| 7. | Сроки реализации муниципальной программы | 2018 - 2030 годы |
| 8. | Объем и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет **435 688** тыс. руб., в том числе по годам:2018 год – 40 851 тыс. рублей;2019 год – 51 780 тыс. рублей;2020 год – 114 979 тыс. рублей;2021 год – 21 283 тыс. рублей;2022 год – 18 853 тыс. рублей;2023 год – 18 773 тыс. рублей;2024 год – 25 299 тыс. рублей;2025 год – 135 870 тыс. рублей; 2026 год – 1 600 тыс. рублей;2027 год – 1 600 тыс. рублей; 2028 год – 1 600 тыс. рублей; 2029 год – 1 600 тыс. рублей; 2030 год – 1 600 тыс. рублей.По источникам финансирования:1) средства федерального бюджета, всего – **315 359** тыс. рублей, в том числе по годам:2018 год – 28 446 тыс. рублей;2019 год – 41 107 тыс. рублей;2020 год – 92 781 тыс. рублей;2021 год – 15 996 тыс. рублей;2022 год – 14 636 тыс. рублей;2023 год – 14 414 тыс. рублей;2024 год – 17 744 тыс. рублей;2025 год – 90 235 тыс. рублей;2026 год – 0 тыс. рублей;2027 год – 0 тыс. рублей;2028 год – 0 тыс. рублей;2029 год – 0 тыс. рублей;2030 год – 0 тыс. рублей.2) средства областного бюджета, всего – **95 732** тыс. рублей, в том числе по годам:2018 год – 11 536 тыс. рублей;2019 год – 9 009 тыс. рублей;2020 год – 20 715 тыс. рублей;2021 год – 4 795 тыс. рублей;2022 год – 3 732 тыс. рублей;2023 год – 3 719 тыс. рублей;2024 год – 4 961 тыс. рублей;2025 год – 37 265 тыс. рублей;2026 год – 0 тыс. рублей;2027 год – 0 тыс. рублей;2028 год – 0 тыс. рублей;2029 год – 0 тыс. рублей;2030 год – 0 тыс. рублей.3) средства местного бюджета, всего – **23 647** тыс. рублей, в том числе по годам:2018 год – 869 тыс. рублей;2019 год – 1 664 тыс. рублей;2020 год – 533 тыс. рублей;2021 год – 492 тыс. рублей;2022 год – 485 тыс. рублей;2023 год – 640 тыс. рублей;2024 год – 2 594 тыс. рублей;2025 год – 8 370 тыс. рублей;2026 год – 1 600 тыс. рублей;2027 год – 1 600 тыс. рублей;2028 год – 1 600 тыс. рублей;2029 год – 1 600 тыс. рублей;2030 год – 1 600 тыс. рублей.4) внебюджетные средства, всего – **950** тыс. рублей, в том числе по годам:2018 год – 0 тыс. рублей;2019 год – 0 тыс. рублей;2020 год – 950 тыс. рублей; 2021 год – 0 тыс. рублей;2022 год – 0 тыс. рублей;2023 год – 0 тыс. рублей;2024 год – 0 тыс. рублей;2025 год – 0 тыс. рублей;2026 год – 0 тыс. рублей;2027 год – 0 тыс. рублей;2028 год – 0 тыс. рублей;2029 год – 0 тыс. рублей;2030 год – 0 тыс. рублей. |
| 9. | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - увеличение количества дворовых территорий, благоустроенных в рамках реализации муниципальной программы;- увеличение площади дворовых территорий, благоустроенных в рамках реализации муниципальной программы;- увеличение доли дворовых территорий многоквартирных домов, благоустроенных в рамках реализации муниципальной программы, от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов;- увеличение количества общественных территорий и мест массового отдыха населения (городских парков), благоустроенных в рамках реализации муниципальной программы;- увеличение площади общественных территорий и мест массового отдыха населения (городских парков), благоустроенных в рамках реализации муниципальной программы;- увеличение доли площади общественных территорий и мест массового отдыха населения (городских парков), благоустроенных в рамках реализации муниципальной программы от общей площади общественных территорий |

Глава 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ГОРОД САЯНСК»

Право граждан на благоприятную окружающую среду закреплено в основном законе государства – Конституции Российской Федерации. Приоритеты государственной политики в сфере благоустройства определены в приоритетном проекте Российской Федерации «Формирование комфортной городской среды», утвержденном Советом при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21.11.2016 № 10). Проект включает создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды путем реализации комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных пространств (площадей, улиц, набережных и др.) при широком общественном обсуждении дизайн-проектов благоустройства территорий.

В соответствии с указом Президента Российской Федерации от
7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 24 декабря 2018 года № 16) утвержден паспорт национального проекта «Жилье и городская среда», в состав которого включен федеральный проект «Формирование комфортной городской среды».

Паспорт регионального проекта Иркутской области «Формирование комфортной городской среды в Иркутской области» был утвержден первым заместителем Губернатора Иркутской области – Председателем Правительства Иркутской области Р.Н. Болотовым 14 декабря 2018 года.

Основным направлением муниципальной политики в сфере благоустройства является выработка мер и реализация приоритетных мероприятий, направленных на значительное повышение условий комфортности на территории муниципального образования, создание привлекательной городской атмосферы для жителей, а также привлечение населения к принятию решений и созданию проектов по повышению благоустройства общественных и дворовых территорий.

Благоустройство и озеленение территорий муниципального образования «город Саянск», в том числе, территорий соответствующего функционального назначения (площадей, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) (далее – общественные территории) и дворовых территорий – одна из актуальных проблем современного градостроительства и муниципального хозяйства. Именно в этой сфере создаются условия для здоровой, комфортной и удобной жизни населения.

Основным фактором, влияющим на благоустройство территории города Саянска, является недостаточная обеспеченность города элементами благоустройства (автомобильные парковки, пешеходные дорожки, тротуары, урны, скамейки, освещение, детские и спортивные площадки).

В условиях повышенных нагрузок, дискомфортности городов из-за загрязнения воздушной среды выбросами автотранспорта благоустройство населенных пунктов приобретает особое значение. Благоустройство является важнейшей сферой деятельности муниципального хозяйства. Именно в этой сфере создаются условия для здоровой, комфортной, удобной жизни как для отдельного человека по месту проживания, так и для всех жителей города. За последние годы наблюдаются качественные изменения в эстетическом облике города Саянска, которые достигнуты путем системного подхода к проблеме благоустройства города с помощью реализации муниципальных и ведомственных целевых программ.

 Сведения о текущих показателях (индикаторах) состояния благоустройства в муниципальном образовании «город Саянск» за период, составляющий не менее 3 лет, предшествующих году начала реализации муниципальной программы, представлены в таблице № 1.

Таблица № 1

Сведения о текущих показателях (индикаторах) состояния благоустройства в муниципальном образовании «город Саянск»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование показателей** | **Единица измере-ния** | **Всего по МО** | **Значение показателя** |
| **2015 г.** | **2016 г.** | **2017 г.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | ед. | **46** | 15 | 19 | 12 |
| 2 | Площадь благоустроенных дворовых территорий  | тыс. кв.м | **304,8** | 71,6 | 141,2 | 92 |
| 3 | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов | % | **33,6** | 11,2 | 14,3 | 8,9 |
| 4 | Количество благоустроенных общественных территорий  | ед. | **71** | 32 | 35 | 4 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 5 | Площадь благоустроенных общественных территорий  | га | **109,7** | 47,65 | 57,65 | 4,4 |
| 6 | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий | % | **68,8** | 29,9 | 36,2 | 2,8 |

В целях организации процесса благоустройства, проведена оценка состояния (инвентаризация) сферы благоустройства на территории города Саянска, по результатам которой определены ключевые проблемы и общее состояние городской среды.

В существующем жилищном фонде на территории муниципального образования объекты благоустройства дворов за многолетний период эксплуатации пришли в ветхое состояние, и не отвечают современным требованиям.

Так, состояние наружного освещения города Саянска, в том числе дворовых территорий, требует качественного улучшения. Это вызвано тем, что физическое устаревание оборудования значительно опережает темпы объемов его строительства, капитального ремонта и модернизации. Сложившееся отставание необходимо устранять, учитывая, что наружное освещение является важным компонентом комфорта и безопасности людей в темное время суток.

Кроме того, пришло в негодность асфальтобетонное покрытие внутри дворовых проездов и тротуаров. Отсутствуют специально оборудованные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке, в некоторых случаях даже на зеленой зоне. Проведение работ по строительству автостоянок на дворовых территориях, расширению существующих парковок позволит в дальнейшем «разгрузить» дворовые территории и обеспечить комфортные условия проживания для жителей многоквартирных домов.

В большинстве дворов отсутствует необходимый набор малых архитектурных форм и обустроенные детские и спортивные площадки.

На территории муниципального образования проживает порядка 40648 человек.

Количество дворовых территорий многоквартирных домов составляет 134 единицы площадью 1148,5 тыс. кв.м.

В наибольшей степени востребованными являются мероприятия по оснащению дворовых территорий тротуарами (дорожно-тропиночной сетью), временными парковками для автомобилей, качественными проездами.

Ранее осуществляемые на территории города Саянска мероприятия по благоустройству дворовых территорий, позволили обеспечить дворы многоквартирных жилых домов детскими площадками, что в значительной степени снизило потребность в их обустройстве в рамках реализации муниципальной программы. Тем не менее, исходя из количества таких площадок остается актуальной необходимость обустройства детских, спортивных площадок на территории города, которая должна учитываться при разработке дизайн - проектов благоустройства дворовых и общественных территорий.

Кроме того, существует потребность в обеспечении не только функционального наполнения дворовых территорий многоквартирных домов (обустройство детских и спортивных площадок), но и организации площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения и обеспечивающих комфортное времяпрепровождение (наличие зон с сидячими местами, удобные скамейки для отдыха, привлекательный вид).

Архитектурно – художественной и эстетической ценностью являются площади и парки. В муниципальном образовании на сегодняшний день общественные территории потеряли эстетический вид и нуждаются в ремонте. Тротуарная часть пришла в негодность, в большинстве отсутствует необходимый набор малых архитектурных форм, отсутствуют инженерные коммуникации, недостаточное освещение, слабо развита инфраструктура для обеспечения комфортного отдыха жителей (отсутствуют прогулочные дорожки, трассы для велосипедов и роликов и т.д.). На территории муниципального образования насчитывается 90 общественных территорий площадью 159,3 га.

В целях создания условий для повышения гражданской активности населения, организаций и вовлечения общественности в реализацию мероприятий по формированию современной городской среды города Саянска, проводится активная работа по информированию населения, в том числе с вовлечением в этот процесс управляющих организаций города, с целью привлечения как можно большего количества жителей многоквартирных домов к участию в разработке и реализации проектов благоустройства.

Ключевую роль в создании и управлении городской средой играет участие жителей города в обсуждении проектов благоустройства дворовых территорий и общественных пространств (площадей, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий).

Подход к формированию качественной городской среды, обеспечивающей комфорт повседневной городской жизни для различных слоев населения, включает в себя взаимодействие с организациями и физическими лицами также по вопросу реализации мероприятий муниципальной программы, не требующих специального финансирования из местного бюджета (ликвидация вывесок, баннеров, объявлений, нарушающих архитектурный облик зданий, введение удобной нумерации зданий, разработка правил уборки территорий, прилегающих к коммерческим объектам и т. д.), а также по вопросу благоустройства территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в соответствии с требованиями Правил благоустройства.

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит создать благоприятные условия проживания жителей города, сформирует активную гражданскую позицию населения посредством его участия в благоустройстве дворовых территорий, повысит уровень и качество жизни граждан.

Глава 3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цель муниципальной программы – повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «город Саянск».

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1) Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов.

2) Повышение уровня благоустройства общественных территорий и мест массового отдыха населения (городских парков).

Сведения об основных мероприятиях, составе и значениях целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы приведены в приложении № 5 к муниципальной программе.

Глава 4. ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Основанием для привлечения средств федерального бюджета, средств субсидий из областного бюджета является государственная программа Иркутской области «Формирование современной городской среды», утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 13.11.2023 № 1029-пп.

Объемы и источники финансирования муниципальной программыприведены в таблице № 2.

 Таблица № 2

|  |  |
| --- | --- |
| **Источник финанси-рования** | **Объём финансирования, тыс. рублей** |
| **За весь период реализации муниципальной программы** | **В том числе по годам** |
| **2018** **год** | **2019** **год** | **2020** **год** | **2021** **год** | **2022** **год** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | **2028 год** | **2029 год** | **2030 год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск»  |
| **Всего, в том числе:** | **435688** | **40851** | **51780** | **114979** | **21283** | **18853** | **18773** | **25299** | **135870** | **1600** | **1600** | **1600** | **1600** | **1600** |
| **Всего местный бюджет** | **23647** | **869** | **1664** | **533** | **492** | **485** | **640** | **2594** | **8370** | **1600** | **1600** | **1600** | **1600** | **1600** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| **Всего областной бюджет** | **95732** | **11536** | **9009** | **20715** | **4795** | **3732** | **3719** | **4961** | **37265** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Всего федераль-ный бюджет:** | **315359** | **28446** | **41107** | **92781** | **15996** | **14636** | **14414** | **17744** | **90235** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Всего внебюджет-ные источники** | **950** | **0** | **0** | **950** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Админист-рация городского округа муниципа-льного****образова-ния «город Саянск»** | **206365** | **38326** | **51780** | **22529** | **21283** | **18853** | **18725** | **25269** | **1600** | **1600** | **1600** | **1600** | **1600** | **1600** |
| Местный бюджет | **16729** | 799 | 1664 | 533 | 492 | 485 | 592 | 2564 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Областной бюджет | **41031** | 10600 | 9009 | 4215 | 4795 | 3732 | 3719 | 4961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федераль-ный бюджет | **148605** | 26927 | 41107 | 17781 | 15996 | 14636 | 14414 | 17744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **МУ «СПиОГД»** | **48** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **48** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Местный бюджет | **48** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Комитет по архитекту-ре и градострои-тельству**  | **229275** | **2525** | **0** | **92450** | **0** | **0** | **0** | **30** | **134270** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Местный бюджет | **6870** | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | **54701** | 936 | 0 | 16500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федераль-ный бюджет | **166754** | 1519 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджет-ные средства | **950** | 0 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Глава 5. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Решение обозначенных в муниципальной программе задач реализуется через план мероприятий по следующим направлениям:

1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.

Дворовая территория – это совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает следующие виды работ:

1) ремонт дворовых проездов;

2) обеспечение освещения дворовых территорий многоквартирных домов;

3) установка скамеек;

4) установка урн для мусора;

5) ремонт и (или) устройство автомобильный парковок;

6) ремонт и (или) устройство тротуаров, пешеходных дорожек.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает следующие виды работ:

1) оборудование детских площадок;

2) оборудование спортивных площадок;

3) озеленение территорий;

4) обустройство площадок для выгула домашних животных;

5) обустройство площадок для отдыха;

6) обустройство контейнерных площадок;

7) обустройство ограждений;

8) устройство открытого лотка для отвода дождевых и талых вод;

9) устройство искусственных дорожных неровностей с установкой соответствующих дорожных знаков;

10) иные виды работ.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, входящих в минимальный и дополнительный перечни таких работ, приведены в таблице № 3.

Таблица № 3

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, входящих в минимальный и дополнительный перечни работ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Вид работ** | **Единица измерения** | **Единичная расценка (руб.)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Ремонт внутриквартального, дворового проезда (без снятия существующего слоя асфальтобетонного покрытия) | 1м2 | 754 |
| 2 | Установка поребрика (со стоимостью камня) | 1м.п. | 869 |
| 3 | Установка бортового камня (со стоимостью бортового камня) | 1м.п. | 1329 |
| 4 |  Разборка бортового камня | 1м.п. | 461 |
| 5 | Устройство дворовой автостоянки с асфальтобетонным покрытием толщиной 7см. без бортового камня | 1м2 | 1666 |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 6 | Устройство пешеходной дорожки с асфальтобетонным покрытием толщиной 5см. без бортового камня с подстилающим слоем из ПГС=12см. и щебня 5см. | 1м2 | 1324 |
| 7 | Установка скамейки (без стоимости) | 1шт. | 759 |
| 8 | Установка урны (без стоимости) | 1 шт. | 361 |
| 9 | Стоимость скамейки деревянная на металлическом каркасе | 1 шт. | 8000 |
| 10 |  Стоимость урны емкостью 30л. | 1 шт. | 2500 |
| 11 | Замена уличного светильника на кронштейне, прикрепленного над подъездом дома, на светодиодный (без замены кабеля, без стоимости светильника) | 1шт. | 2237 |
| 12 | Стоимость светильника | 1шт. | 5000 |
| 13 | Замена кабеля для установки уличного светильника (без стоимости кабеля) | 1м.п. | 115 |
| 14 | Стоимость кабеля ВВГнг3\*4 (код501-8444) | 1м.п. | 69 |
| 15 | Современная детская игровая площадка; Сборка и монтаж | 1 комплект | 44784 |
| - | Качалка-балансир малая 0041102 | 1шт. | 12036 |
| - | Качалка на пружине 2-х местная «Кораблик» 004122 | 1 шт. | 29465 |
| - | Качели на стойках двойные металл 004155 | 1 шт. | 16284 |
| -  | Подвеска качели с сиденьем 004968 | 2 шт. | 6170\*2=12340 |
| -  | Карусель 004192 | 1шт. | 31730 |
|  - | Детский игровой комплекс 005302 | 1 шт. | 97500 |
|  - | Стойка баскетбольная 006502 | 1 шт. | 16815 |
| -  | Качели на металлических стойках 004153 | 1 шт. | 16285 |
| 16 | Посадка зеленых насаждений на 1 м2 - 1 шт. (без стоимости насаждения) | 1шт. | 943 |
| 17 |  Стоимость насаждения-Акация желтая, высота 1,0-1,5 м (код414-02400) | 1шт. | 1094 |
| 18 | Ограждение спортивных площадок сетчатое 1 м | 1 шт. | 2290 |
| 19 | Покрытие спортивных площадок (Урепол) со стоимостью материалов | 1м2 | 5912 |
| 20 | Устройство искусственных неровностей с установкой знаков и нанесением разметки | 1шт.(4 стойки со знаками) | 600570 |
| 21 | Устройство ливневого (дождевого колодца) | 1 шт. | 15940 |
| 22 | Монтаж парковой двухрожковой опоры освещения со стоимостью | 1шт. | 52352 |
| 23 | Прокладка кабеля в 1 парковой опоре освещения со стоимостью | 1шт. | 862 |
| 24 |  Прокладка 1 м.п. кабеля в траншеи для наружного освещения со стоимостью | 1м.п. | 231 |

Дополнительный перечень работ реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем работ по благоустройству.

При выполнении видов работ, включенных в минимальный перечень, обязательным является:

 - трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица);

- решение собственников помещений в многоквартирном доме о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

Трудовое участие заинтересованных лиц реализуется в форме субботника.

Под субботником понимается выполнение неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, в том числе подготовка дворовой территории к началу работ, уборка мусора, покраска оборудования, другие работы.

Доля трудового участия заинтересованных лиц устанавливается в размере одного субботника для каждой дворовой территории.

При выполнении видов работ, включенных в дополнительный перечень, обязательным является:

- решение собственников помещений в многоквартирном доме о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

- финансовое участие заинтересованных лиц.

Финансовое участие заинтересованных лиц реализуется в форме софинансирования мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

В случае если дворовая территория многоквартирного дома включена в муниципальную программу до вступления в силу постановления Правительства РФ от 9 февраля 2019 года № 106, доля финансового участия заинтересованных лиц, за исключением собственников помещений в таком многоквартирном доме, должна составлять не менее 1 процента стоимости выполнения работ, включенных в дополнительный перечень.

В случае если дворовая территория многоквартирного дома включена в муниципальную программу после вступления в силу постановления Правительства РФ от 9 февраля 2019 года № 106, доля финансового участия заинтересованных лиц должна составлять не менее 5 процентов стоимости выполнения работ, включенных в дополнительный перечень.

При этом софинансирование видов работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в дополнительный перечень, собственниками помещений в таком многоквартирном доме, устанавливается в размере не менее 20 процентов стоимости выполнения указанных видов работ.

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение видов работ, включенных в дополнительный перечень, устанавливается нормативным актом администрации городского округа муниципального образования «город Саянск».

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству (приложение № 1 к муниципальной программе), формируется исходя из минимального перечня работ по благоустройству, с учетом физического состояния дворовой территории, определенной по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

Очередность благоустройства дворовых территорий определяется общественной комиссией по результатам рассмотрения поступивших предложений от собственников в соответствии с порядком и сроком предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций по включению территорий муниципального образования в муниципальную программу.

Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории, утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект благоустройства.

Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в себя визуализированное описание предполагаемого проекта, изображение дворовой территории или общественной территории, представленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фото фиксацией существующего положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или общественной территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению. Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемый к размещению на дворовой территории, приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.

Разработка дизайн-проектов в отношении дворовых и общественных территорий, расположенных на территории муниципального образования «город Саянск», осуществляется муниципальным учреждением «Служба подготовки и обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования «город Саянск» (далее - МУ «СПиОГД»), в течение 30 календарных дней. Дизайн-проекты разрабатываются в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования «город Саянск», требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

В целях обсуждения, согласования и утверждения разработанного дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома МУ «СПиОГД» уведомляет уполномоченное лицо (председателя многоквартирного дома, старшего по дому), которое вправе действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме, придомовая территория которого включена в адресный перечень дворовых территорий муниципальной программы, о готовности дизайн-проекта в течение 3 рабочих дней со дня изготовления дизайн-проекта.

Уполномоченное лицо обеспечивает обсуждение и согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома и для дальнейшего его рассмотрения передает в срок, не превышающий 5 рабочих дней, в общественную комиссию.

Обсуждение и рассмотрение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется общественной комиссией, по результатам рассмотрения дизайн-проекта общественной комиссией, такой дизайн-проект утверждается постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск».

По окончании выполнения работ по благоустройству дворовой территории, Администрация города Саянска, по акту приема-передачи, передает собственникам многоквартирного дома объект благоустройства для его последующего содержания (приложение № 6 к муниципальной программе).

2. Благоустройство общественных территорий и мест массового отдыха населения (городских парков).

Благоустройство общественных территорий включает в себя проведение работ на территориях общего пользования, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц. Общественные территории – это территории соответствующего функционального назначения (площади, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории).

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству (приложение № 3 к муниципальной программе), формируется исходя из физического состояния общественной территории, определенного по результатам инвентаризации общественных территорий, проведенной в порядке, установленном министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

Отбор общественных территорий осуществляется на основании результатов рейтингового голосования.

Дизайн-проект благоустройства общественной территории, в который включается текстовое и визуальное описание, в том числе его концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства предлагаемых к размещению на соответствующей территории, утверждается постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск».

Формирование качественной городской среды, обеспечивающей комфорт повседневной городской жизни для различных слоев населения, включает в себя взаимодействие с организациями и физическими лицами по вопросу реализации мероприятий по благоустройству, не требующих специального финансирования из местного бюджета, и по вопросу благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в их собственности (пользовании), а также индивидуальных жилых домов и земельных участков, предназначенных для их размещения.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации муниципальной программы за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории муниципального образования «город Саянск», приведен в приложении № 4 к муниципальной программе.

В целях оценки состояния сферы благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, инвентаризационной комиссией проводится их инвентаризация, которая состоит из следующих мероприятий:

- визуальное обследование уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения;

- составление паспортов благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения;

- заключение соглашений о благоустройстве индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории муниципального образования «город Саянск» (по необходимости).

В целях образования земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета Иркутской области, Администрацией города Саянска проводятся следующие мероприятия:

1) разработка проектов межевания территории земельных участков;

2) постановка земельных участков на кадастровый учет.

На сегодняшний день на территории городского округа муниципального образования «город Саянск» в отношении земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, осуществлен государственные кадастровый учет.

Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий проводятся с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения. При реализации направлений благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и благоустройство общественных территорий города Саянска осуществляется:

- установка скамеек со спинками и подлокотниками;

- устройство пандусов-съездов на придомовых и общественных территориях;

- устройство входной группы для беспрепятственного прохода на дворовую и общественную территорию.

При реализации мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий обязательными являются следующие ограничения:

1) установление минимального 3-летнего гарантийного срока на результаты выполненных работ;

2) установление предельной даты заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальной программы -1 апреля года предоставления субсидии, за исключением:

- случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

- случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

- случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии.

Администрация города Саянска имеет право исключить из адресных перечней дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, следующие территории:

1) дворовые и общественные территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов;

2) дворовые и общественные территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом городского округа муниципального образования «город Саянск»;

3) дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации муниципальной программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории до 1 января 2025 года.

При этом исключение дворовых и общественных территорий из перечня территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно при условии одобрения соответствующего решения общественной комиссиейпо рассмотрению и оценке предложений граждан о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск».

Информация о ходе реализации мероприятий муниципальной программы подлежит внесению в государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства.

Глава 6. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Проведение мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, создаст необходимый минимальный уровень комфортной среды для жителей многоквартирных домов, условия для культурно-досуговой деятельности, отдыха и занятий спортом для всех жителей города.

Таблица № 4

Показатели результативности муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Значение показателя результатив-ности по годам реализации муниципаль-ной программы | Наименование показателя результативности |
| Количество дворовых территорий, благоуст-роенных в рамках реализации муници-пальной программы | Площадь дворовых территорий, благоуст-роенных в рамках реализации муници-пальной программы | Доля дворовых территорий, благоуст-роенных в рамках реализации муници-пальной программы от общего количества дворовых территорий многоквар-тирных домов | Количество обществен-ных территорий, благоуст-роенных в рамках реализации муници-пальной программы | Площадь обществен-ных территорий, благоуст-роенных в рамках реализации муници-пальной программы | Доля площади обществен-ныхтерриторий, благоуст-роенных в рамках реализации муници-пальной программы от общей площади обществен-ных территорий |
| Единица измерения |
| ед. | тыс. кв.м. | % | ед. | га | % |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 2018 | 16 | 167,9 | 11,9 | 15 | 12,3 | 7,7 |
| 2019 | 17 | 215,6 | 12,7 | 8 (благоуст-ройство начато в 2018 году) | 9,5 | 6,0 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 2020 | 6 | 50,4 | 4,5 | 2 | 6,7 | 4,2 |
| 2021 | 3 | 38,4 | 2,2 | 1 | 0,3 | 0,2 |
| 2022 | 5 | 29,2 | 3,7 | 1 | 0,2 | 0,1 |
| 2023 | 3 | 26,4 | 2,2 | 1 | 0,3 | 0,2 |
| 2024 | 5 | 23,9 | 3,7 | 1 | 1,1 | 0,7 |
| 2025 | 23 | 171,9 | 17,2 | 2 | 1,1 | 0,7 |
| 2026 | 2 | 19,6 | 1,5 | 1 | 0,3 | 0,2 |
| 2027 | 2 | 18,3 | 1,5 | 1 | 0,3 | 0,2 |
| 2028 | 2 | 18,9 | 1,5 | 1 | 0,3 | 0,2 |
| 2029 | 2 | 7,2 | 1,5 | 1 | 0,3 | 0,2 |
| 2030 | 2 | 20,2 | 1,5 | 1 | 0,3 | 0,2 |
| В результате реализации муници-пальной программы | 88 | 807,9 | 65,6 | 28 | 23,5 | 14,8 |

Глава 7. ОЦЕНКА РИСКОВ И СИСТЕМА РЕАГИРОВАНИЯ НА РИСКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий муниципальной программы связана с рисками, обусловленными как внутренними факторами (организационные риски), так внешними факторами (изменения законодательства и внешней экономической ситуации, риски финансового обеспечения). Комплексная оценка рисков, возникающих при реализации мероприятий муниципальной программы, приведена в таблице № 5.

Таблица № 5

Комплексная оценка рисков, возникающих при реализации мероприятий муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| **Описание рисков** | **Меры по снижению рисков** |
| Риски изменения законодательства |
| Изменение федерального и регионального законодательства в сфере реализации муниципальной программы | Осуществление мониторинга изменения федерального и регионального законодательства с оценкой возможных последствий. Актуализация нормативных, правовых актов муниципального образования «город Саянск» в сфере реализации муниципальной программы. |
| Социальные риски |
| Низкая активность населения | Активное участие, с применением всех форм вовлечения граждан, организаций в процесс реализации муниципальной программы. |
| Финансовые, бюджетные риски |
| Риск недостаточной обеспеченности финансовыми ресурсами мероприятий муниципальной программы | Мониторинг исполнения условий предоставления субсидий из средств областного бюджета и оценка бюджетной обеспеченности расходов местного бюджета. |
| Организационные риски |
| Несвоевременное принятие управленческих решений в сфере реализации муниципальной программы | Оперативное реагирование на выявленные недостатки в процедурах управления, контроля и кадрового обеспечения реализации муниципальной программы. |

Мэр городского округа муниципального

образования «город Саянск» А.В. Ермаков

 Приложение № 1

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории муниципального образования

«город Саянск»

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес дворовой территории** |
| **1** | **2** |
| **2018 год** |
| 1 | г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №15 |
| 2 | г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №17 |
| 3 | г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №18 |
| 4 | г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №19 |
| 5 | г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №29 |
| 6 | г.Саянск, мкр. Центральный, многоквартирный дом №14 |
| 7 | г.Саянск, мкр. Солнечный, многоквартирный дом №3 |
| 8 | г.Саянск, мкр. Солнечный, многоквартирный дом №6 |
| 9 | г.Саянск, мкр. Солнечный, многоквартирный дом №9 |
| 10 | г.Саянск, мкр. Строителей, многоквартирный дом №9 |
| 11 | г.Саянск, мкр. Строителей, многоквартирный дом №12 |
| 12 | г.Саянск, мкр. Строителей, многоквартирный дом №14 |
| 13 | г.Саянск, мкр. Октябрьский, многоквартирный дом №3 |
| 14 | г.Саянск, мкр. Ленинградский, многоквартирный дом №1 |
| 15 | г.Саянск, мкр. Ленинградский, многоквартирный дом №2 |
| 16 | г.Саянск, мкр. Мирный, многоквартирный дом №10 |
| **2019 год** |
| 1 | г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №1 |
| 2 | г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №2 |
| 3 | г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №12 |
| 4 | г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №20 |
| 5 | г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №23 |
| **1** | **2** |
| 6 | г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №34 |
| 7 | г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №65 |
| 8 | г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №67  |
| 9 | г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №69 |
| 10 | г.Саянск, мкр. Центральный, многоквартирный дом №1 |
| 11 | г.Саянск, мкр. Центральный, многоквартирный дом №4 |
| 12 | г.Саянск, мкр. Центральный, многоквартирный дом №7 |
| 13 | г.Саянск, мкр. Строителей, многоквартирный дом №1 |
| 14 | г.Саянск, мкр. Олимпийский, многоквартирный дом №10 |
| 15 | г.Саянск, мкр. Октябрьский, многоквартирный дом №10Б |
| 16 | г.Саянск, мкр. Октябрьский, многоквартирный дом №11 |
| 17 | г.Саянск, мкр. Ленинградский, многоквартирный дом №16 |
| **2020 год** |
| 1 | г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №3 |
| 2 | г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №24 |
| 3 | г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №43 |
| 4 | г.Саянск, мкр. Строителей, многоквартирный дом №6 |
| 5 | г.Саянск, мкр. Строителей, многоквартирный дом №15 |
| 6 | г.Саянск, мкр. Строителей, многоквартирный дом №17 |
| **2021 год** |
| 1 | г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №44 |
| 2 | г.Саянск, мкр. Центральный, многоквартирный дом №8 |
| 3 | г.Саянск, мкр. Строителей, многоквартирный дом №5 |
| **2022 год** |
| 1 | г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №9 |
| 2 | г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №42 |
| 3 | г.Саянск, мкр. Олимпийский, многоквартирный дом №3 |
| 4 | г.Саянск, мкр. Октябрьский, многоквартирный дом №10 |
| 5 | г.Саянск, мкр. Мирный, многоквартирный дом №7 |
| **2023 год** |
| 1 | г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №27 |
| 2 | г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №28 |
| 3 | г.Саянск, мкр. Строителей, многоквартирный дом №11 |
| **2024 год** |
| **1** | **2** |
| 1 | г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №7 |
| 2 | г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №8 |
| 3 | г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №75 |
| 4 | г.Саянск, мкр. Солнечный, многоквартирный дом №10 |
| 5 | г.Саянск, мкр. Солнечный, многоквартирный дом №11 |
| **2025 год** |
| 1 | г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №59 |
| 2 | г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №60 |
| 3 | г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №61 |
| 4 | г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №62 |
| 5 | г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №63 |
| 6 | г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №73 |
| 7 | г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №74 |
| 8 | г.Саянск, мкр. Солнечный, многоквартирный дом №4 |
| 9 | г.Саянск, мкр. Строителей, многоквартирный дом №7 |
| 10 | г.Саянск, мкр. Строителей, многоквартирный дом №8 |
| 11 | г.Саянск, мкр. Строителей, многоквартирный дом №10 |
| 12 | г.Саянск, мкр. Олимпийский, многоквартирный дом №4 |
| 13 | г.Саянск, мкр. Олимпийский, многоквартирный дом №9 |
| 14 | г.Саянск, мкр. Октябрьский, многоквартирный дом №1 |
| 15 | г.Саянск, мкр. Ленинградский, многоквартирный дом №5 |
| 16 | г.Саянск, мкр. Ленинградский, многоквартирный дом №7А |
| 17 | г.Саянск, мкр. Мирный, многоквартирный дом №1 |
| 18 | г.Саянск, мкр. Мирный, многоквартирный дом №9 |
| 19 | г.Саянск, мкр. Мирный, многоквартирный дом №38, корпусы 3, 3а |
| 20 | г.Саянск, мкр. Мирный, многоквартирный дом №38, корпус 4 |
| 21 | г.Саянск, мкр. Молодежный, многоквартирный дом №1 |
| 22 | г.Саянск, мкр. Молодежный, многоквартирный дом №2 |
| 23 | г.Саянск, мкр. Молодежный, многоквартирный дом №3 |
| **2026 – 2030 годы** |
| 1 | г.Саянск, мкр. Центральный, многоквартирный дом №5 |
| 2 | г.Саянск, мкр. Центральный, многоквартирный дом №6 |
| 3 | г.Саянск, мкр. Центральный, многоквартирный дом №11 |
| 4 | г.Саянск, мкр. Солнечный, многоквартирный дом №1 |
| **1** | **2** |
| 5 | г.Саянск, мкр. Олимпийский, многоквартирный дом №2 |
| 6 | г.Саянск, мкр. Ленинградский, многоквартирный дом №7 |
| 7 | г.Саянск, мкр. Ленинградский, многоквартирный дом №10 |
| 8 | г.Саянск, мкр. Ленинградский, многоквартирный дом №11 |
| 9 | г.Саянск, мкр. Ленинградский, многоквартирный дом №12 |
| 10 | г.Саянск, мкр. Мирный, многоквартирный дом №14 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории муниципального образования

«город Саянск»

ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗЦОВ ЭЛЕМЕНТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА, ПРЕДЛАГАЕМЫХ К РАЗМЕЩЕНИЮ НА ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ, СФОРМИРОВАННЫЙ ИСХОДЯ ИЗ МИНИМАЛЬНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПЕРЕЧНЯ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

По минимальному перечню работ по благоустройству дворовых территорий:

**Скамья**



* *Длина – 2000 мм.;*
* *Ширина – 700 мм.;*
* *Высота – 900 мм.*

**Урна**



* *Высота – 600 мм.*

|  |  |
| --- | --- |
| **Светильник светодиодный, уличные фанари** Диора Unit 65/9000\_7166,80 руб. |  |





|  |  |
| --- | --- |
|  По дополнительному перечню **Игровое оборудование***Качалка-балансир малая* ***004102*** | работ по благоустройству дворовых территорий: *Качалка на пружине 2-х местная «Кабриолет»*  *Карусель* ***004192*** ***004136*** |
| *Качели на стойках двойные металл* ***004155*** | *Подвеска качели с сиденьем* ***004968***  *Качели на металлических стойках*  ***004154*** *+ Сидение для качелей* ***004960****Описание: 4154-kartochka-tovara_400_400_5_87* |
|  *Стойка баскетбольная* ***006502*****Спортивное оборудование**  |  *Детский игровой комплекс* ***005302*** ***Описание: Безимени-1***  |
|  ***006451-32*** *Турник тройной*  |  ***006455-32*** *Комплекс №2* ***006456-32*** *Комплекс №1* |

|  |  |
| --- | --- |
|  ***007521/001*** *Тренажер* |  |
|   |

|  |  |
| --- | --- |
| ***007511/001*** *Тренажер* |  ***007540/001*** *Тренажер* |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

 |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории муниципального образования

«город Саянск»

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес общественной территории** |
| **1** | **2** |
| **2018 год** |
| 1 | г. Саянск, устройство пешеходной дорожки с освещением вдоль микрорайонного проезда от ул. Ленина до ул. Школьная в микрорайоне Юбилейный |
| 2 | г. Саянск, благоустройство объекта спорта с комплексом спортивных площадок в микрорайоне Строителей в районе домов 8, 9, 17 (установка воркаут-коплексов, установка полосы препятствий) |
| 3 | г. Саянск, благоустройство объекта спорта с комплексом спортивных площадок в микрорайоне Центральный в районе домов 7, 8 (установка воркаут-коплексов, установка полосы препятствий) |
| 4 | г. Саянск, благоустройство объекта спорта с комплексом спортивных площадок и наружным освещением в микрорайоне Юбилейный в районе домов 39, 41, 43 (установка воркаут-коплексов, установка полосы препятствий, устройство освещения) |
| 5 | г. Саянск, благоустройство объекта спорта с комплексом спортивных площадок в микрорайоне Олимпийский в районе домов 1, 2, 13 (установка воркаут-коплексов, установка полосы препятствий) |
| 6 | г. Саянск, благоустройство объекта спорта с комплексом спортивных площадок в микрорайоне Юбилейный в районе домов 62, 63 (установка воркаут-коплексов, установка полосы препятствий) |
| 7 | г. Саянск, благоустройство объекта спорта с комплексом спортивных площадок в микрорайоне Октябрьский в районе домов 11, 14, 28 (установка воркаут-коплексов, установка полосы препятствий) |
| 8 | г. Саянск, благоустройство объекта спорта с комплексом спортивных площадок в микрорайоне Солнечный в районе домов 1, 10, 11 (установка воркаут-коплексов, установка полосы препятствий) |
| 9 | г. Саянск, устройство проезда вдоль жилого дома №5 микрорайона Мирный |
| 10 | г. Саянск, благоустройство сквера «Первостроителей» в микрорайоне Юбилейный (устройство освещения) |
| 11 | г. Саянск, благоустройство парка «Зеленый» в микрорайоне Ленинградский |
| 12 | г. Саянск, устройство проезда с освещением вдоль жилого дома № 1 в микрорайоне Центральный, от улицы Перова к стоматологической поликлинике |
| **1** | **2** |
| 13 | г. Саянск, благоустройство улицы Бабаева, от улицы Советской до проспекта Ленинградский с заменой светильников |
| 14 | г. Саянск, благоустройство по улице Гришкевича, от улицы Ленина до улицы Советской Армии и между домами №8 и №9 в микрорайоне Строителей с заменой светильников |
| 15 | г. Саянск, благоустройство сквера «Комсомольский» в микрорайоне Центральный (устройство освещения) |
| **2019 год** |
| 1 | г. Саянск, благоустройство сквера «Первостроителей» в микрорайоне Юбилейный (устройство покрытия из тротуарной плитки, устройство пешеходных дорожек, установка ограждения, скамеек, урн) |
| 2 | г. Саянск, микрорайон Юбилейный, благоустройство объекта спорта в микрорайоне Юбилейный в районе домов 39, 41, 43 |
| 3 | г. Саянск, микрорайон Олимпийский, благоустройство объекта спорта в микрорайоне Олимпийский в районе домов 1, 2, 13 |
| 4 | г. Саянск, микрорайон Юбилейный, благоустройство объекта спорта в микрорайоне Юбилейный в районе домов 62, 63 |
| 5 | г. Саянск, микрорайон Центральный, благоустройство объекта спорта в микрорайоне Центральный в районе домов 7, 8 |
| 6 | г. Саянск, микрорайон Строителей, благоустройство объекта спорта в микрорайоне Строителей в районе домов 8, 9, 17 |
| 7 | г. Саянск, микрорайон Солнечный, благоустройство объекта спорта в микрорайоне Солнечный в районе домов 1, 10, 11 |
| 8 | г. Саянск, микрорайон Октябрьский, благоустройство объекта спорта в микрорайоне Октябрьский в районе домов 11, 14, 28 |
| **2020 год** |
| 1 | г. Саянск, микрорайон Центральный, благоустройство сквера «Комсомолец» по улице Перова |
| 2 | г. Саянск, микрорайон Юбилейный, благоустройство территории парка в микрорайоне Юбилейный («Таежные бульвары») |
| **2021 год** |
| 1 | г. Саянск, микрорайон Олимпийский, благоустройство территории у общественного здания «Мегаполис-спорт» в микрорайоне Олимпийский |
| **2022 год** |
| 1 | г. Саянск, микрорайон Юбилейный, благоустройство территории у городского ЗАГСа |
| **2023 год** |
| 1 | г. Саянск, микрорайон Октябрьский, благоустройство бульвара по улице Рагозина в микрорайоне Октябрьском адрес: Российская Федерация, Иркутская область, муниципальное образование «город Саянск», город Саянск, микрорайон Октябрьский» |
|  **2024 год** |
| 1 | г. Саянск, микрорайон Строителей, благоустройство парка «Патриот» на территории Музея Истории города, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Саянск, микрорайон Строителей, дом 24 |
| **1** | **2** |
| **2025 год** |
| 1 | г. Саянск, благоустройство "Сквера Учителя" в микрорайоне Солнечный г. Саянска Иркутской области |
| 2 | «Забава-парк». Благоустройство территории городской горки в Саянске» |
| **2026 – 2030 годы** |
| 1 | г. Саянск, микрорайон Олимпийский, благоустройство парка отдыха с фонтаном по улице Советской |
| 2 | г. Саянск, благоустройство сквера на перекрестке улиц Нуриахметовой и Советской |
| 3 | г. Саянск, благоустройство сквера "Алиса в стране чудес" в микрорайоне Солнечный |
| 4 | г. Саянск, микрорайон Строителей, благоустройство территории возле клуба «Непобедимый» в микрорайоне Строителей |
| 5 | г. Саянск, микрорайон Мирный, благоустройство территории между домами № 1 и № 6 в микрорайоне Мирный |
| 6 | г. Саянск, микрорайон Юбилейный, благоустройство городской площади |

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории муниципального образования

«город Саянск»

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес территории** |
| **1** | **2** |
| 1 | г. Саянск, мкр. Юбилейный, 10  |
| 2 | г. Саянск, мкр. Строителей, 50  |
| 3 | г. Саянск, мкр. Олимпийский,17  |
| 4 | г. Саянск, мкр. Олимпийский, 25  |
| 5 | г. Саянск, мкр. Центральный, 15  |
| 6 | г. Саянск, мкр. Октябрьский, 45  |

Приложение № 5

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории муниципального образования

«город Саянск»

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

(Сведения об основных мероприятиях, составе и значениях целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основных направлений | Ответственный исполни-тель, соиспол-нитель, участник  | Пе-риод реали-зации | Источ-ник финан-сирова-ния | Объем финан-сирова-ния всего, тыс. руб | В том числе по годам |  |  |  |  | Связь с показа-телями резуль-татив-ности муниципаль-ной програ-ммы |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** |
| **1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов** |
| 1. | Благоустройст-во дворовых территорий  | Админист-рация города Саянска | 2018-2030 | **ФБ** | **102098** | 13997 | 32273 | 12820 | 13162 | 11169 | 9921 | 8756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | п. 1-3 табли-цы № 4 |
| **ОБ** | **27423** | 5510 | 7073 | 3039 | 3945 | 2848 | 2560 | 2448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **МБ** | **8273** | 415 | 876 | 376 | 405 | 352 | 383 | 366 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| **ВСЕГО** | **137794** | **19922** | **40222** | **16235** | **17512** | **14369** | **12864** | **11570** | **850** | **850** | **850** | **850** | **850** | **850** |
| **2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий и мест массового отдыха населения (городских парков)** |
| 2. | Благоустройст-во обществен-ных террито-рий, мест массового отдыха  | Админист-рация | 2018-2030 | **ФБ** | **46507** | 12930 | 8834 | 4961 | 2834 | 3467 | 4493 | 8988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | п. 4-6 табли-цы № 4 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** |
|  | населения (городских парков) | города Саянска |  | **ОБ** | **13608** | 5090 | 1936 | 1176 | 850 | 884 | 1159 | 2513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **МБ** | **4514** | 384 | 240 | 145 | 87 | 109 | 173 | 376 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2.1. | Выполнение работ по разработке, сопровожде-нию, проведе-нию в экспертной организации экспертизы и получению положительно-го заключения экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов благоустройст-ва обществен-ных террито-рий, мест массового отдыха населения (городских парков) | Админист-рация города Саянска | 2018-2030 | **МБ** | **1105** | 0 | 157 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| СПиОГД | 2023 | **МБ** | **48** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Организация изготовления и печати баннеров, листовок. Брендирование объектов благоустройст-ва | Админист-рациягорода Саянска | 2024-2030 | **МБ** | **600** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** |
| 2.3. | Осуществление технологичес-кого присоеди-нения к объектам благо-устройства | Админист-рациягорода Саянска | 2023 | **МБ** | **36** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.4. | Поставка спортивного оборудования | Админист-рациягорода Саянска | 2019 | **МБ** | **391** | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. | Реализация проекта победи-теля  Всероссийского конкурса лучших проек-тов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях «Благоустройс-тво территории парка в микрорайоне Юбилейный («Таежные бульвары») | Комитет по архитекту-ре иградострои-тельству | 2020 | **ФБ** | **75000** | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **ОБ** | **16500** | 0 | 0 | 16500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **ВНБ** | **950** | 0 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6. | Поощрение участников конкурса идей среди населения в рамках подготовки конкурсной заявки на участие во «Всероссийс-ком конкурсе лучших  | Комитет по архитекту-ре иградострои-тельству | 2024 | **МБ** | **30** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** |
|  | проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Выполнение работ по текущему ре-монту объектов благоустройст-ва | Админист-рациягорода Саянска | 2020 | **МБ** | **12** | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8. | Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) | Комитет по архитекту-ре и градострои- тельству | 2018 | **ФБ** | **1519** | 1519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **ОБ** | **936** | 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **МБ** | **70** | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.9. | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: «Забава-парк». Благоустройст-вотерритории городской горки в Саянске» | Админист-рациягорода Саянска | 2024 | **МБ** | **1798** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.10. | Реализация проекта победителя  Всерос-сийского конкурса лучших проектов создания комфортной | Комитет по архитекту-ре и градострои- тельству | 2025 | **ФБ** | **90235** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **ОБ** | **37265** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** |
|  | городской среды в малых городах и исторических поселениях «Забава-парк». Благоустройст-во территории городской горки в Саянске» |  |  | **МБ** | **6470** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.11. | Авторский надзор за выполнением работ «Забава-парк». Благоустройст-во территории городской горки в Саянске» | Комитет по архитек-туре и градострои- тельству | 2025 | **МБ** | **300** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **ВСЕГО** | **297894** | **20929** | **11558** | **98744** | **3771** | **4484** | **5909** | **13729** | **135020** | **750** | **750** | **750** | **750** | **750** |
| **ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:** | **435688** | **40851** | **51780** | **114979** | **21283** | **18853** | **18773** | **25299** | **135870** | **1600** | **1600** | **1600** | **1600** | **1600** |
| **ФБ** | **315359** | 28446 | 41107 | 92781 | 15996 | 14636 | 14414 | 17744 | 90235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **ОБ** | **95732** | 11536 | 9009 | 20715 | 4795 | 3732 | 3719 | 4961 | 37265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **МБ** | **23647** | 869 | 1664 | 533 | 492 | 485 | 640 | 2594 | 8370 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| **ВНБ** | **950** | 0 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 6

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории муниципального образования

«город Саянск»

**АКТ**

приема-передачи объекта благоустройства

для его последующего содержания

"\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. город Саянск

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(адрес объекта благоустройства дворовой территории)

Муниципальное казенное учреждение «Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее – Администрация), с одной стороны, и представитель собственников помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего (ей) на основании протокола общего собрания собственников помещений МКД от "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. № \_\_\_\_\_\_\_ (далее - Собственник), в присутствии директора управляющей компании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(далее – Управляющая компания), с другой стороны, составили настоящий акт о том, что Администрация передает, а Собственник принимает объект по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, благоустроенный в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск», на котором выполнены следующие виды работ:

- ;

- ;

- .

 Объект благоустройства, указанный в настоящем акте приема-передачи, подлежит содержанию и текущему ремонту за счет платы за содержание жилого помещения.

 Настоящий акт составлен в трех экземплярах по одному для каждой стороны, третий для управляющей компании.

Подписи сторон:

Передал: Принял:

Администрация Собственник

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

м.п. Управляющая компания

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

 м.п.