Администрация городского округа муниципального образования

«город Саянск»

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 23.09.2024 № 110-37-1098-24

г.Саянск

О внесении изменений в постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 30.09.2019 № 110-37-1102-19 «Об утверждении муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск» на 2020-2026 годы»

В целях приведения муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск» на 2020-2026 годы» в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской Федерации, руководствуясь пунктом 3.4 раздела 3 Порядка разработки муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности указанных программ муниципального образования «город Саянск», утвержденного постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.07.2018 № 110-37-767-18, статьями 4, 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 30.09.2019 № 110-37-1102-19 «Об утверждении муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск» на 2020-2026 годы», (в редакции от 30.09.2019 № 110-37-1102-19, от 24.12.2019 № 110-37-1440-19, от 22.05.2020№ 110-37-484-20, от 29.06.2020 № 110-37-630-20, от 14.10.2020 № 110-37-988-20, от 24.12.2020 № 110-37-1271-20, от 10.03.2021 № 110-37-274-21, от 01.06.2021 № 110-37-644-21, от 13.08.2021 № 110-37-890-21, от 30.09.2021 № 110-37-1076-21, от 27.12.2021 № 110-37-1508-21, от 23.05.2022 № 110-37-613-22, от 27.12.2022 № 110-37-1509-22, от 19.01.2023 №110-37-52-23, от 15.03.2023 №110-37-281-23, от 11.05.2023 № 110-37-584-23, от 13.06.2023 № 110-37-721-23, от 23.10.2023 № 110-37-1254-23, от 26.12.2023 № 110-37-1589-23, от 20.06.2024 № 110-37-752-24, от 29.07.2024 № 110-37-871-24, опубликованное в газете «Саянские зори», выпуск от 03.10.2019 № 39 (4055) (вкладыш официальной информации стр.13-16),выпуск от 27.12.2019 № 51 (4067) (вкладыш официальной информации стр.52), выпуск от 28.05.2020 № 21 (4088) (вкладыш официальной информации стр.2-3),выпуск от 16.07.2020 № 28 (4095) (вкладыш официальной информации стр.2), выпуск от 22.10.2020 № 42 (4109) (вкладыш официальной информации стр.4), выпуск от 31.12.2020№ 52 (4119) (вкладыш официальной информации стр.3),выпуск от 11.03.2021 № 9 (4128) (вкладыш официальной информации стр.6), выпуск от 10.06.2021 № 22 (4141) (вкладыш официальной информации стр.2), выпуск от 19.08.2021 № 32 (4151) (вкладыш официальной информации стр.1-2),выпуск от 14.10.2021 № 40 (4159) (вкладыш официальной информации стр.1-2), выпуск от 30.12.2021 № 51 (4170) (вкладыш официальной информации стр.12-13), выпуск от 26.05.2022 № 20 (4190) (вкладыш официальной информации стр.1-2), выпуск от 29.12.2022 № 51 (4221) (вкладыш официальной информации стр.12), выпуск от 26.01.2023 № 3 (4224) (вкладыш официальной информации стр.1,2), выпуск от 23.03.2023 № 11 (4232) (вкладыш официальной информации стр.2,3), выпуск от 18.05.2023 № 19 (4240) (вкладыш официальной информации стр.1), выпуск от 22.06.2023 № 24 (4245) (вкладыш официальной информации стр.11), выпуск от 26.10.2023 № 42 (4263) (вкладыш официальной информации стр.1,2), выпуск от 11.01.2024 № 1 (4273) (вкладыш официальной информации стр.9,10), выпуск от 25.06.2024 № 25 (4297) (вкладыш официальной информации стр.4,5), выпуск от 01.08.2024 № 30 (4302) (вкладыш официальной информации стр. 11) (далее – постановление), следующие изменения:

1.1. В постановлении и в приложении к постановлению слова «на 2020-2026 годы», заменить словами «на 2020-2027 годы».

2. Внести в приложение к постановлению следующие изменения:

2.1. Пункт 7 главы 1. «Паспорт муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 7. | Сроки реализации муниципальной программы | 2020-2027 годы |

2.2. Пункт 9 раздела 1. «Паспорт муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9. | Объем и источники финансирования муниципальной программы | 1. Объем финансирования муниципальной программы составляет 2327367 тыс.рублей, в том числе по годам:  2020 год – 45214 тыс.рублей;  2021 год – 78652 тыс. рублей;  2022 год – 125991 тыс. рублей;  2023 год – 79590 тыс. рублей;  2024 год – 168126 тыс. рублей;  2025 год – 742684 тыс. рублей;  2026 год – 747917 тыс.рублей;  2027 год – 339193 тыс.рублей.  2. По источникам финансирования:  - за счет средств местного бюджета составляет 308657 тыс. рублей, в том числе:  2020 год – 4974 тыс.рублей;  2021 год – 8304 тыс. рублей;  2022 год – 21233 тыс. рублей;  2023 год – 17625 тыс. рублей;  2024 год – 22357 тыс. рублей;  2025 год – 96552  тыс. рублей;  2026 год – 93516 тыс.рублей;  2027 год – 44096 тыс.рублей.  - за счет областного бюджета, составляет 2018710 тыс.рублей, в том числе:  2020 год – 40240 тыс.рублей;  2021 год – 70348 тыс. рублей;  2022 год – 104758 тыс. рублей;  2023 год – 61 965 тыс. рублей;  2024 год – 145769 тыс. рублей;  2025 год – 646132 тыс. рублей;  2026 год – 654401 тыс. рублей;  2027 год – 295097 тыс.рублей. |

2.3. Таблицу раздела 4 «Объем и источники финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | |
| За весь  период  реализации  муниципальной  программы | В том числе по годам | | | | | | | |
| 2020 год | 2021  год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск» на 2020-2027 годы» | | | | | | | | | |
| Всего, в том числе: | 2327367 | 45214 | 78652 | 125991 | 79590 | 168126 | 742684 | 747917 | 339193 |
| местный бюджет | 308657 | 4974 | 8304 | 21233 | 17625 | 22357 | 96552 | 93516 | 44096 |
| областной бюджет | 2018710 | 40240 | 70348 | 104758 | 61965 | 145769 | 646132 | 654401 | 295097 |
| **Ответственный исполнитель** Комитет по архитектуре и градостроительству | 1889751 | 45214 | 78652 | 0 | 0 | 0 | 678775 | 747917 | 339193 |
| местный бюджет | 239133 | 4974 | 8304 | 0 | 0 | 0 | 88243 | 93516 | 44096 |
| областной бюджет | 1650618 | 40240 | 70348 | 0 | 0 | 0 | 590532 | 654401 | 295097 |
| **Соисполнитель**  МУ «СПиОГД» | 420310 | 0 | 0 | 117626 | 71224 | 167551 | 63909 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 52218 | 0 | 0 | 12867 | 9259 | 21782 | 8309 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 368092 | 0 | 0 | 104758 | 61965 | 145769 | 55600 | 0 | 0 |
| **Соисполнитель**  Администрация городского округа | 17306 | 0 | 0 | 8365 | 8365 | 575 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 17306 | 0 | 0 | 8365 | 8365 | 575 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.4.Раздел 6. «Система мероприятий муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

**«6. Система мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основных  мероприятий | Ответственный  исполнитель и  соисполнители/участники | Период  реализации | Источники  финансирования | Объем  финансирования  всего,  тыс. руб. | В том числе по годам | | | | | | | | Связь с  показателями  результативности  подпрограммы | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 114 | |
| 1. | Задача 1. Строительство и капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Капитальный ремонт водовода по ул. Бабаева на участке от проспекта Мира до проспекта Ленинградский в городе Саянске Иркутской области | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2020 | Местный бюджет  Областной бюджет | 684  5535 | 684  5535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |
| 1.2. | Капитальный ремонт водовода по улице Советской в городе Саянске | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2020 | Местный бюджет  Областной бюджет | 480  3881 | 480  3881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |
| 1.3. | Капитальный ремонт участка Выноса водовода Ду 2х500мм по коммуникационному мосту через реку Ока, в районе садоводства Мостовик города Саянска | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2020 | Местный бюджет  Областной бюджет | 3810  30824 | 3810  30824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |
| 1.4. | Строительство сетей водопровода и электроснабжения индивидуальной жилой застройки микрорайона Таежный муниципального образования «город Саянск» | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2021 | Местный бюджет  Областной бюджет | 4413  37684 | 0 | 4413  37684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |
| 1.5. | Капительный ремонт канализационного  коллектора в городе Саянске | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2021 | Местный бюджет  Областной бюджет | 2567  21341 | 0 | 2567  21341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |
| 1.6. | Капитальный ремонт напорного канализационного  коллектора в городе Саянске | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2021 | Местный бюджет  Областной бюджет | 1324  11323 | 0 | 1324  11323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |
| 1.7 | Выполнение работ по разработке, сопровождению, проведению в экспертной организации государственной экспертизы и получению положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, инженерных изысканий, достоверности сметной стоимости на строительства: «Участка напорного канализационный коллектор от главной канализационной насосной станции до реки Ока» | Администрация городского округа | 2022-2023 | Местный бюджет | 16731 | 0 | 0 | 8365 | 8365 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |
| 1.8. | Строительство сетей водопровода и электроснабжения индивидуальной жилой застройки микрорайона 6Б в городе Саянске (в части сетей водопровода) | МУ «СПиОГД» | 2022 | Местный бюджет  Областной бюджет | 4559  36883 | 0 | 0 | 4559  36883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |
| 1.9 | Капитальный ремонт сетей водопровода в мкр. Южный города Саянска | МУ «СПиОГД» | 2022 | Местный бюджет  Областной бюджет | 5354  43322 | 0 | 0 | 5354  43322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |
| 1.10 | Капитальный ремонт участка магистрального водовода Ду 2х500мм по мостовому переходу через р.Ока | МУ «СПиОГД» | 2022 | Местный бюджет  Областной бюджет | 2954  24553 | 0 | 0 | 2954  24553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |
| 1.11 | Капитальный ремонт водовода по улице Бабаева на участке от проспекта Ленинградский до микрорайона 11 (ВК-5/Окинский) в городе Саянске | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2023 | Местный бюджет  Областной бюджет | 1788  11965 | 0 | 0 | 0 | 1788  11965 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |
| 1.12 | Строительство участка напорного канализационного коллектора от главной канализационной насосной станции до реки Ока | МУ «СПиОГД» | 2023-2025 | Местный бюджет  Областной бюджет | 37562  251369 | 0 | 0 | 0 | 7471  50000 | 21782  145769 | 8309  55600 | 0 | 0 |  | |
| 1.13 | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт водовода по улице Комсомольская на участке от проспекта Мира до проспекта Ленинградский» по адресу: Иркутская область, город Саянск | Администрация городского округа | 2024 | Местный бюджет | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 | 0 | 0 | 0 |  | |
| 1.14 | Капитальный ремонт водовода по улице Таежной в городе Саянске | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2025 | Местный бюджет  Областной бюджет | 2885  19302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2885  19302 | 0 | 0 |  | |
| 1.15 | Капитальный ремонт напорного канализационного коллектора в городе Саянске | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2025 | Местный бюджет  Областной бюджет | 2227  14898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2227  14898 | 0 | 0 |  | |
| 1.16 | Капитальный ремонт магистрального водовода 2х500мм от насосной станции узла III подъема до ВК-90 и ВК-93 на территории насосной станции узла IV подъема (участок 1) | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2025 | Местный бюджет  Областной бюджет | 61886  414162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61886  414162 | 0 | 0 |  | |
| 1.17 | Капитальный ремонт магистрального водовода 2х500мм от насосной станции узла III подъема до ВК-90 и ВК-93 на территории насосной станции узла IV подъема (участок 2) | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2026 | Местный бюджет  Областной бюджет | 75369  506198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75369  506198 | 0 |  | |
| 1.18 | Капитальный ремонт магистрального водовода 2х500мм от насосной станции узла III подъема до ВК-90 и ВК-93 на территории насосной станции узла IV подъема (участок 3) | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2027 | Местный бюджет  Областной бюджет | 8908  59614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8908  59614 |  | |
| 1.19 | Капитальный ремонт магистрального водовода Ду 2х500 мм от СНТ «Березка» до ВК-11, ВК-12 (участок 1) | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2026 | Местный бюджет  Областной бюджет | 13262  88742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6497  43474 | 6765  45268 | 0 |  | |
| 1.20 | Капитальный ремонт магистрального водовода Ду 2х500 мм от СНТ «Березка» до ВК-11, ВК-12 (участок 2) | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2027 | Местный бюджет  Областной бюджет | 6744  45129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6744  45129 |  | |
| 1.14 | Капитальный ремонт участка напорного канализационного коллектора от реки Ока до СОСВ (2-я и 4-я очереди) | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2026 | Местный бюджет  Областной бюджет | 26130  201631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14748  98696 | 11382  102935 | 0 |  | |
| 1.15 | Капитальный ремонт участка напорного канализационного коллектора от реки Ока до СОСВ (1-я и 3-я очереди) | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2027 | Местный бюджет  Областной бюджет | 26275  175838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26275  175838 |  | |
| 1.16 | Капитальный ремонт водовода по улице Советской на участке от ул. Ленина до ул. Нуриахметовой в городе Саянске | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2027 | Местный бюджет  Областной бюджет | 2169  14516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2169  14516 |  | |
| Итого по программе, в том числе: | | | |  | 2327367 | 45214 | 78652 | 125991 | 79590 | 168126 | 742684 | 747917 | 339193 |  |
| местный бюджет | | | |  | 308657 | 4974 | 8304 | 21233 | 17625 | 22357 | 96552 | 93516 | 44096 |  |
| областной бюджет | | | |  | 2018710 | 40240 | 70348 | 104758 | 61965 | 145769 | 646132 | 654401 | 295097 |  |

**».**

2.5. Таблицу раздела 5 «Ожидаемые результаты муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя результативности | Ед. изм | Базовое значение показателя результативности | Значение показателя результативности по годам реализации муниципальной программы | | | | | | | |
| 2018 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |
| Доля протяженности сетей водоснабжения со 100% износом, в общей протяженности сетей водоснабжения | % | 63 | 62 | 61 | 72 | 67,7 | 65,82 | 61,23 | 59,39 | 58,0 |
| Доля протяженности сетей водоотведения со 100% износом, в общей протяженности сетей водоотведения | % | 70 | 69 | 68 | 94 | 77,19 | 78,67 | 75,93 | 74,04 | 73,5 |
| Количество аварийных ситуаций на сетях водоснабжения | шт | 104 | 100 | 98 | 172 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 |
| Количество аварийных ситуаций на сетях водоотведения | шт | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 |

».

3. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации городского округа муниципального образования «город Саянск» ([http://sayansk-pravo.ru),](file:///C:\Users\Кононенко\Downloads\_栁琀琀瀀㨀⼀⼀猀愀礀愀渀猀欀ⴀ瀀爀愀瘀漀⸀爀甀⤀Ⰰ) в газете «Саянские зори» и разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра городского округа по вопросам жизнеобеспечения города -председателя Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации городского округа муниципального образования «город Саянск».

5. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Мэр городского округа муниципального

образования «город Саянск» А.В. Ермаков

Исп. Малинова М.А.

тел. 52421